| - INWESTOR: | Województwo Świętokrzyskie al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w imieniu, którego działa: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce |
| --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania pn.: „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” na terenie województwa świętokrzyskiego |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | Województwo Świętokrzyskie; Powiaty: Buski, Staszowski, Sandomierski, Kielecki, Pińczowski, Jędrzejowski |
| NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: | Wykaz działek przedstawiono na str. 3-4 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | IV, VIII, XXV, XXVIII |
| FAZA PROJEKTU: | PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |
| NAZWA TOMU: | TOM I Trasa rowerowa i Miejsca Obsługi Rowerzystów |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: | Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o. al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa Telefon +48 (22) 41914-00 www.schuessler-plan.com sekretariatspi@schuessler-plan.com |
| Zespół projektowy przedstawiono na str. 3 |  |
| Egzemplarz nr … WARSZAWA, kwiecień 2025 r. |  |

Nazwy i kody CPV

- GRUPY ROBÓT

| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| --- | --- |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

- KLASY ROBÓT

| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |
| --- | --- |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

- KATEGORIE ROBÓT

| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| --- | --- |
| 45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowów |
| 45112730-1 | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad |
| 45221100-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów |
| 45231220-3 | Roboty budowlane w zakresie gazociągów |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45232452-5 | Roboty odwadniające |
| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg |
| 45233124-4 | Drogi dojazdowe |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45233162-2 | Ścieżki rowerowe |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 45233221-4 | Malowanie nawierzchni |
| 45233222-1 | Roboty w zakresie chodników |
| 45233290-8 | Instalowanie znaków drogowych |
| 45236000-0 | Wyrównywanie terenu |
| 34928472-7 | Oznakowanie drogowe |

Zespół projektowy:

| Stanowisko | Imię i Nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Główny Projektant | mgr inż. Rafał Bielicki | drogowa | MAZ/0399/POOD/10 |  |
| Projektant | mgr inż. Kamil Łęczycki | inżynieryjna drogowa | MAZ/0411/PWBD/22 |  |
| Projektant | mgr inż. Marcin Rogowski | inżynieryjna drogowa | MAZ/0367/PWBD/22 |  |
| Projektant | mgr inż. Paweł Sawczuk | inżynieryjna drogowa | MAZ/0368/PWBD/22 |  |
| Projektant | mgr inż. arch. kraj. Konstancja Węgrzyn | architektura krajobrazu | - |  |
| Opracowujący | mgr inż. Krzysztof Samulak | - | - |  |
| Opracowujący | inż. Patryk Łucki | - | - |  |

Zawartość dokumentacji projektowej:

Tom I	–	Trasa rowerowa i Miejsca Obsługi Rowerzystów

Tom II	–	Miejsca Obsługi Kamperów

Tom III	–	Miejsca Przyjazne Kajakarzom

Tom IV	–	DoKumentacja uWARUNKOWAŃ śRODOWISKOWYCH

Tom V	–	Dokumentacja Geologiczna

Wykaz działek ewidencyjnych:

| Nr ew. |  | Obręb | Gmina | Powiat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOR |  |  |  |  |
| 722 | 0010 | Kółko Żabieckie | Pacanów | buski |
| 6265/1, 6265/2, 6266/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 217 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |
| 95/2 | 0001 | Kamień Plebański | Sandomierz | sandomierski |
| DDR |  |  |  |  |
| 604 | 0016 | Rataje Karskie | Pacanów | buski |
| 599 | 0016 | Rataje Karskie | Pacanów | buski |
| 597 | 0016 | Rataje Karskie | Pacanów | buski |
| 605 | 0016 | Rataje Karskie | Pacanów | buski |
| 29 | 0010 | Kółko Żabieckie | Pacanów | buski |
| 68 | 0010 | Kółko Żabieckie | Pacanów | buski |
| 84 | 0010 | Kółko Żabieckie | Pacanów | buski |
| 525 | 0010 | Kółko Żabieckie | Pacanów | buski |
| 531 | 0010 | Kółko Żabieckie | Pacanów | buski |
| 750/1 | 0009 | Komorów | Pacanów | buski |
| 689 | 0009 | Komorów | Pacanów | buski |
| 606 | 0005 | Gace Słupieckie | Łubnice | staszowski |
| 30/1 | 0005 | Gace Słupieckie | Łubnice | staszowski |
| 898 | 0014 | Słupiec | Łubnice | staszowski |
| 862 | 0014 | Słupiec | Łubnice | staszowski |
| 1810 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1780 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1779 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1917 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1776 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1777 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1084 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1085 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1993 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 1994 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 2100 | 0003 | Budziska | Łubnice | staszowski |
| 354 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 288/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 289/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 290/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 291/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 292/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 293/3 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 293/4 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 295/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 296/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 297/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 341/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 298/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 299/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 303 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 301/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 348/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 304/3 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 304/4 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 333 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 307/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 309/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 310/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 311/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 312/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 313/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 314/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 316/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 317/2 | 0006 | Maśnik | Połaniec | staszowski |
| 583 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 579 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 582 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 584 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 83 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 82 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 81 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 87 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 110 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 130/2 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 130/1 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 453 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |
| 155 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |
| 123 | 0007 | Kamieniec Wisłocki | Koprzywnica | sandomierski |
| 844 | 0002 | Bogoria Skotnicka | Samborzec | sandomierski |
| 962 | 0018 | Skotniki | Samborzec | sandomierski |
| 1142 | 0018 | Skotniki | Samborzec | sandomierski |
| 867 | 0002 | Bogoria Skotnicka | Samborzec | sandomierski |
| 869 | 0002 | Bogoria Skotnicka | Samborzec | sandomierski |
| 346 | 0014 | Ostrołęka | Samborzec | sandomierski |
| 373 | 0014 | Ostrołęka | Samborzec | sandomierski |
| 157 | 0010 | Koćmierzów | Samborzec | sandomierski |
| 587 | 0010 | Koćmierzów | Samborzec | sandomierski |
| 186 | 0026 | Zawisełcze | Samborzec | sandomierski |
| 75/4 | 0005 | Sandomierz prawobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 75/6 | 0005 | Sandomierz prawobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 75/7 | 0005 | Sandomierz prawobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1358/3 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1346/2 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1356/2 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1346/4 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1346/6 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1351 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1346/8 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 395/2 | 0001 | Kamień Plebański | Sandomierz | sandomierski |
| 452 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |
| 805/4 | 0010 | Łukowiec | Koprzywnica | sandomierski |
| 475/1 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |
| 474/2 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |
| 821/1 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |
| 332 | 0002 | Błonie | Koprzywnica | sandomierski |
| 261 | 0016 | Zarzecze | Koprzywnica | sandomierski |
| 3832 | 0008 | Koprzywnica | Koprzywnica | sandomierski |
| 3829 | 0008 | Koprzywnica | Koprzywnica | sandomierski |
| 4779/12 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4796/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4796/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4919/4 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4919/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4779/6 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4779/7 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4779/8 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5085 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5071 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5070 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5086 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5087/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5088/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5089/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5091/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5988 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5989 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5092/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 358/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 366/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 130/4 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5093 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 54/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 73/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 71/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 72/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 174/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 74/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 74/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 174/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 75/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 75/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 76/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 849 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 826/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 242/7 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 242/6 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 241/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 221/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 242/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 243/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 243/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 258/5 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 266/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 265/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 266/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 268/5 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 267/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 269/5 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 330/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 330/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 351 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 352 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 353/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 353/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 342/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 566 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 358/18 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 358/17 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 3S8/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 367/4 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 358/13 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 364/4 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 383/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 368/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 380 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 384/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 382/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 381 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 386/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 499/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 500/5 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 501/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 503/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 503/5 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 504/5 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 508/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 509/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 510/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 533/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 532/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 631/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 535/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 535/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 536/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 537/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 538/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 544/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 545/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 546/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 547/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 548/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 549/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 550/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 550/5 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 551/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 552/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 553/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 555/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 556/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 559/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 594/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 596 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 597 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 598/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 598/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 600 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 592 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 587/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 631/3 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 624 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 625 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 845 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 846 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 630/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 630/2 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 839/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 824/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 825/1 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 629 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 623 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 626 | 0005 | Łęg | Połaniec | staszowski |
| 6433/5 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3239/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6433/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3239/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6127 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6433/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3268/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3267/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3266/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3264/5 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3264/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3263/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3262/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6441/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3237/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3212/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3234/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3233/5 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3233/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2712/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2706/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2707/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2707/5 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2708/4 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2709/5 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6258 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2713/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5914 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2712/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6478/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2714/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6317/17 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6322/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2722/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2725/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6330/62 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6329/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2727/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6331/36 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2728/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6338/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6337/7 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6337/6 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6046/12 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6046/11 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6339/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6339/6 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6340/11 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6340/10 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6338/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6341/7 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6341/8 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2732/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6342/6 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2730/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6265/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6227/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6228/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2757/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2758/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6271 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4779/9 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6273 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6272 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6274 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2780/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2778/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6230/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6231/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6233/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 266/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6266/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6234/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6276 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6275 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2792/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2794/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2796/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2800/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2798/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6269/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6268/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2802/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6277 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 70/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 271/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 270/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6270/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2812/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2814/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 2816/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6259/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6257 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 308/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 307 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 304/3 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 304/4 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 305/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 363 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6061 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5990 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5605/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5552 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5551 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5557/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5558/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5560/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5564 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5566 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6417/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5640 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5913 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5644 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5912 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5543/11 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5543/15 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5543/13 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6732 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5543/10 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5543/9 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5425 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4818/1 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4818/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4892 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4941 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6733/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4929 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5439 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 4414 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 3268/6 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6434/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 6433/4 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 568 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 5624 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |
| 574/1 | 0009 | Rybitwy | Połaniec | staszowski |
| 1244 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1389 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1256/3 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1256/2 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1256/1 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1242 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 747 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 185 | 0026 | Zawisełcze | Samborzec | sandomierski |
| 254/3 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1369 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1243/1 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1284/12 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 1261 | 0003 | Sandomierz lewobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 193/4 | 0005 | Sandomierz prawobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |
| 193/6 | 0005 | Sandomierz prawobrzeżny | Sandomierz | sandomierski |

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ Opisowa	17

1	Definicje i skróty	17

2	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	19

2.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	19

2.2	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	20

2.3	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	21

2.3.1	Budowa trasy rowerowej	22

2.3.2	Wariant 2.	24

2.3.3	Sposób realizacji wskazanych odcinków trasy rowerowej	24

2.3.4	Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów	25

2.3.5	Elementy obejmujące zamierzenie budowlane	27

2.4	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	31

2.4.1	Wymagania ogólne	31

2.5	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	35

2.6	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	35

2.6.1	Powierzchni użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji	36

2.6.2	Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe	36

2.6.3	Inne powierzchnie	36

2.6.4	Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów	39

3	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	39

3.1	Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej	39

3.1.1	Informacje podstawowe	39

3.1.2	Informacje w zakresie prawa do używania opracowań projektowych	42

3.2	Wymagania w zakresie prowadzenia Robót Budowlanych	42

3.2.1	Usytuowanie Placu Budowy	42

3.2.2	Przygotowanie Placu Budowy	42

3.2.3	Urządzenie Placu Budowy	43

3.2.4	Tablice informacyjne	43

3.2.5	Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót	44

3.2.6	Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	44

3.2.7	Wymagania w zakresie ochrony środowiska	45

3.2.8	Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy	45

3.2.9	Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	46

3.2.10	Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia	47

3.2.11	Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej	47

3.2.12	Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z Robotami Budowlanymi	47

3.2.13	Wymagania w zakresie zgodności z prawem	48

3.2.14	Odbiór całości Robót – zasady odbioru całości Robót	49

3.2.15	Dokumenty do odbioru całości Robót (końcowe)	50

3.2.16	Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów	50

3.2.17	Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robót	50

3.3	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych przebudowy kładki	51

3.3.1	Wymagania dotyczące schematów statycznych obiektów mostowych	51

3.3.2	Wymagania dotyczące nośności i trwałości  obiektów	51

3.3.3	Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych	52

3.3.4	Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne	52

3.3.5	Konstrukcja nośna przęseł - wymagania ogólne	52

3.3.6	Konstrukcja nośna przęseł - wymagania szczegółowe	53

3.3.7	Posadowienie – wymagania ogólne	53

3.3.8	Filary - wymagania ogólne	54

3.4	Wyposażenie obiektów inżynierskich	54

3.4.1	Łożyska	54

3.4.2	Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych	55

3.4.3	Urządzenia odprowadzenia wód opadowych	56

3.4.4	Bariery ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia	57

3.4.5	Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu	57

3.4.6	Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych	58

3.4.7	Znaki pomiarowe	58

3.5	Cechy obiektu dotyczące architektury i konstrukcji	58

3.6	Wymagania dotyczące instalacji budowlanych	59

4	Stan istniejący	60

4.1	Trasa rowerowa	60

4.2	Kładka dla pieszych w miejscowości Połaniec	61

4.2.1	Informacje ogólne	61

4.2.2	Stan techniczny kładki	63

4.2.3	Analiza konstrukcji	64

4.3	Miejsca Obsługi Rowerzystów	64

4.3.1	MOR - Połaniec	64

4.3.2	MOR – Ciszyca	64

4.3.3	MOR – Sandomierz	64

5	Stan projektowany	65

5.1	Projektowana trasa rowerowa	65

5.1.1	Parametry techniczne	65

5.1.2	Opis skrzyżowań dotyczących włączenia do trasy rowerowej	65

5.1.3	Ciągłość i spójność z innymi trasa rowerowymi	67

5.1.4	Opis zgodności trasy z dokumentami planistycznymi.	68

5.1.5	Opis wpływu przedmiotowej inwestycji na zmianę przepływu wód oraz ryzyk z tym związanych i zagrożenia powodzią	68

5.1.6	Przejazdy gospodarcze przez wały przeciwpowodziowe	69

5.1.7	Oznakowanie trasy	69

5.1.8	Konstrukcja nawierzchni	71

5.1.9	Odwodnienie	71

5.1.10	Roboty budowlane przygotowawcze	72

5.1.11	Roboty ziemne	72

5.1.12	Pobocza (opaski)	72

5.1.13	Opis zgodności trasy z dokumentami planistycznymi;	72

5.1.14	Wymagania materiałowe	72

5.2	Projektowana kładka pieszo – rowerowa	72

5.2.1	Zakres przebudowy kładki	73

5.2.2	Prace przygotowawcze	73

5.2.3	Przebudowa przęseł i konstrukcji stalowej	73

5.2.4	Wymiana łożysk	74

5.2.5	Naprawa betonu	74

5.2.6	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej	74

5.2.7	Zabezpieczenie powierzchniowe betonu	74

5.2.8	Montaż rur osłonowych instalacji obcych istniejących	74

5.2.9	Nawierzchnie	75

5.2.10	Umocnienie skarp	75

5.2.11	Montaż wyposażenia	75

5.2.12	Znaki pomiarowe	75

5.3	Projektowane Miejsca Obsługi Rowerzystów	76

5.3.1	Bilans terenu	80

5.3.2	Oznakowanie	82

5.3.3	Sieci uzbrojenia terenu	83

5.3.4	Urządzenia budowlane	83

5.3.5	Nawierzchnie	88

Odwodnienie	88

5.3.6	Opis zgodności MOR z dokumentami planistycznymi;	88

5.3.7	Wymagania materiałowe	88

II.	CZĘŚĆ informacyjna	89

1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	89

1.1	Gminne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.	89

1.1.1	Powiat Buski	89

1.1.2	Powiat Staszowski	89

1.1.3	Powiat Sandomierski	89

1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.	89

1.2.1	Powiat Buski	89

1.2.2	Powiat Staszowski	90

1.2.3	Powiat Sandomierski	90

2	Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	90

3	Przepisy prawne i normy związanej z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	91

3.1.1	Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych	91

3.1.2	Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia budowlanego	91

4	Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	94

4.1	Kopia mapy zasadniczej	94

4.2	Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów	95

4.3	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	95

4.4	Inwentaryzacja zieleni	95

4.5	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	96

4.6	Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce	96

4.7	Warunki techniczne i realizacyjne	96

III.	Załączniki	97

Opis wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. Dz. U. poz. 2454 W spawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

# CZĘŚĆ Opisowa

## Definicje i skróty

[1]   SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w  ramach niniejszego postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  jej  skład  wchodzą:  Instrukcja  dla Wykonawców, Formularz  Oferty  wraz  załącznikami,  Wzór  Umowy,  Ogólne  Specyfikacje  Techniczne  oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz załącznikami.

[2]   PFU - Program Funkcjonalno – Użytkowy.

[3] Koncepcja Programowo – Przestrzenna [KPP] – ocena wykonalności technicznej, organizacyjnej, prawnej i finansowo – ekonomicznej zadania zawierająca przebieg trasy rowerowej oraz lokalizacji MOR, MOK, MPK (stanowiąca załącznik nr 1 do PFU)

[4] Zamawiający (zwany też Inwestorem) – Województwo Świętokrzyskie - al. IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce, w imieniu którego działa: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce.

[5]  Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp.

[6]  Oferta – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę, na podstawie której podpisana jest Umowa na realizację niniejszego zamówienia publicznego.

[7]   Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty, działające w zgodzie z polskim prawem budowlanym, które wykonają dokumentację projektową i wszystkie inne dokumenty i projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania trasy rowerowej do Użytku.

[8] Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na zaprojektowanie i/lub wybudowanie trasy rowerowej, wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU.

[9] Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty między Zamawiającym, a Wykonawcą.

[10] Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład Zamówienia.

[11] STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

[12] OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna.

[13] Droga rowerowa (Ustawa o drogach publicznych) – droga przeznaczona do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Wg ustawy o drogach publicznych: drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

[14] Droga – (ustawa prawo o ruchu drogowym) – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jady wierzchem lub pędzenia zwierząt.

[15] Pas ruchu dla rowerów (ustawa prawo o ruchu drogowym) – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

[16] Trasa rowerowa – ciąg komunikacyjny przeznaczony do ruchu rowerów, który obejmuje: drogi dla rowerów, pasy dla rowerów (w tym kontrapasy), ciągi pieszo-rowerowe, drogi o ruchu uspokojonym, drogi o małym natężeniu ruchu łączniki rowerowe, korytarze ruchu rowerów po jezdni w ruchu ogólnym.

[17] MOR – Miejsca Obsługi Rowerzystów, miejsca przeznaczone do odpoczynku rowerzystów, wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: wiat, ławek, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych, koszów na śmieci itp.

[18] MOK – Miejsca Obsługi Kamperów, miejsca przeznaczone do odpoczynku podróżujących kamperem i wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: wiat, ławek, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych, koszów na śmieci itp.

[19] MPK – Miejsca Przyjazne Kajakarzom, miejsca przeznaczone do odpoczynku podróżujących kajakiem i wyposażone w różne elementy infrastruktury w postaci: wiat, ławek, tablic informacyjnych, stojaków rowerowych, koszów na śmieci itp.

§18.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej także „PFU”) dla zadania pn.: „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” na terenie województwa świętokrzyskiego. Przedmiotowa inwestycja daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy oraz wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających dotychczas niewykorzystywane walory turystyczne. Dodatkowo poprawi sytuację na terenach wiejskich m. in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza infrastrukturę obsługi rowerzystów oraz zachęcanie do podejmowania działalność gospodarczej.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie:

  - Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla trasy rowerowej wzdłuż Wisły o długości ok. 62 km podzielonej na sześć odcinków zgodnie z pkt. 2.2.1 Projektowana trasa rowerowa oraz 2.2.2 Miejsca Obsługi Rowerzystów.

  - Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem z zakresu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. w sprawie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112), zaś zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) planowane przedsięwzięcia nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko.

  - Uzgodnienie w zakresie wykonania odprowadzenia wód opadowych z kładki i wykonania wylotu do rzeki Czarna zgodnie z pismem Państwowej Gospodarki Wód Polskich – Zarząd Zlewni w Sandomierzu, znak pisma: KS.ZPU.434.12.2025.PB/2352 z dnia 5.03.2025 r.

  - Uzyskanie zgody na wykonanie drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły zgodnie z art. 179 ust. 1 i ust. 5, w związku z art. 240 ust. 3 pkt 11 ora art. 258 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).

Wykonawca zostaje zobowiązany do zaktualizowania ww. decyzji/uzgodnień lub uzyskania nowych w razie konieczności, bądź ich dezaktualizacji. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania trasy rowerowej „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem” oraz Miejsc Obsługi Rowerzystów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ich każdorazowej zmiany na dzień oddania dokumentacji projektowej.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe (nawet te wynikające ze zmian przepisów prawnych), uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru archeologicznego zgodnie z decyzją nr 17/2025.C z dn. 3.03.2025 r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – delegatura w Sandomierzu.

### Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się:

- opracowaną przez firmę Schuessler – plan Inżynierzy Sp. z o.o. Koncepcję Programowo – Przestrzenną pn.: „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” na terenie województwa świętokrzyskiego,

- opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, z dnia 29.11.2024 r. znak: WPN-I.6335.50.2024.SK,

- analizą uwarunkowań środowiskowych

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego, dokumentacja geodezyjna z ośrodka geodezyjnego, budową geologiczna, wizja w terenie, inwentaryzacja stanu zagospodarowania terenu,

- załączoną ST DM.00.00.00.

Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować orientacyjnie (pikietaż roboczy), a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Rysunek 1. Lokalizacja niniejszej inwestycji na tle mapy Polski

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek trasę rowerową o długości ok. 42 km oraz ujęte w niniejszym opracowaniu Miejsca Obsługi Rowerzystów, zlokalizowane w województwie świętokrzyskim na terenie powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, buskiego. Projektowany szlak rowerowy przebiega na przeważającej długości po lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” na terenie województwa świętokrzyskiego.

Na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowanej przez siebie, zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa przygotowana zostanie na podstawie niniejszego PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje. Podobnie wybudowana trasa rowerowa oraz miejsca obsługi rowerzystów będą odpowiadać wymaganiom ujętym w niniejszym PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje.

Budowa trasy rowerowej „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem na terenie województwa Świętokrzyskiego” obejmuje w szczególności:

- Wykonanie kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla trasy rowerowej „Blue Valley” zlokalizowanej na terenie województwa Świętokrzyskiego.

- Budowę drogi dla rowerów zlokalizowanej zgodnie z poniższym pkt. 2.2.1. oraz budowę miejsc obsługi rowerzystów zgodnie z poniższym pkt. 2.2.2.

- Pozyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane,

- Przebudowę kładki pieszej i dostosowanie do ruchu rowerowego do budowanej drogi rowerowej wzdłuż ul. 11 listopada oraz ul. Kardynała Wyszyńskiego.

- Wykonanie odwodnienia rozbudowanych odcinków dróg,

- Wykonanie robót konserwacyjnych, utrzymaniowych i adaptacyjnych istniejących przepustów, po których są wytyczone nowe odcinki trasy rowerowej (nie dotyczy przepustów wałowych),

- Adaptacja istniejącego oznakowania dróg,

- Wykonanie oznakowania drogi rowerowej i atrakcji turystycznych oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Wykonanie oznakowania dojazdów do MOR,

- Oznakowanie dróg publicznych po których szlak rowerowy został wytyczony oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego wg Koncepcji Programowo-Przestrzennej stanowiącej załącznik do PFU,

- Wykonanie przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

- Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka, nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, ewentualna przebudowa ogrodzeń bram i furtek, profilowanie terenu przyległego do inwestycji, wykonanie pomocniczych elementów odwodnienia na odcinkach inwestycyjnych zapewniających spływ/przepływ wód.

W takcie realizacji zmówienia Wykonawca wykonać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji robót. Obejmować będą one m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technicznych i obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy itp.) jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niemniejszego PFU oraz jego załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia. Cena Kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – zmian rozwiązań technicznych w stosunku do zatwierdzonej i przyjętej przez Zamawiającego Koncepcji.

#### Budowa trasy rowerowej

## Wariant 1.

Powiat Buski:

- Odcinek I:

- od km 0+000 do km 7+030 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m,

Powiat Staszowski:

- Odcinek I:

- od km 7+030 do km 21+730 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m,

- od km 21+730 do km 23+250 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 23+250 do km 24+060 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m,

- od km 24+060 do km 26+230 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 26+230 do km 26+280 – ciąg pieszo-rowerowy / „Strefa zamieszkania” o szer. 2,5 m,

- od km 26+280 do km 26+290 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m,

- od km 26+290 do km 26+450 – projektowana inwestycja towarzysząca Miasta Połaniec
(odcinek bezinwestycyjny),

- od km 26+450 do km 26+535 – ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,0 m (przebudowa kładki na rzece Czarna),

- od km 26+535 do km 27+940 – projektowana inwestycja towarzysząca Miasta Połaniec
 (odcinek bezinwestycyjny),

- od km 27+940 do km 28+625 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 28+625 do km 29+730 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0-2,5 m,

- od km 29+730 do km 30+661 – infrastruktura istniejąca,

Powiat Sandomierski:

- Odcinek II:

- od km 0+000 do km 0+100 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 0+100 do km 12+770 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m,

- od km 12+770 do km 13+305 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 13+305 do km 16+105 – infrastruktura istniejąca,

- od km 16+105 do km 16+500 – projektowana inwestycja towarzysząca GDDKiA
 (odcinek bezinwestycyjny),

- od km 16+500 do km 16+545 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 16+545 do km 19+003 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m,

- Odcinek III:

- od km 0+000 do km 4+915 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 4+915 do km 5+340 – wydzielony ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m,

- od km 5+340 do km 5+403 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- Odcinek IV:

- od km 0+000 do km 1+015 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 1+015 do km 2+310 – infrastruktura istniejąca,

- od km 2+310 do km 3+540 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,,

- Odcinek VA:

- od km 0+000 do km 0+350 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 0+350 do km 1+655 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,5 m,

- Odcinek VB:

- od km 0+000 do km 0+200 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 0+200 do km 1+590 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,5 m,

Łączna długość projektowanej trasy rowerowej Blue Valley objętej przedmiotową inwestycją                             w zakresie Wariantu I. wynosi około 61,8 km (w tym ok. 42,0 km odcinków inwestycyjnych).

#### Wariant 2.

Wariant 2. obejmuje alternatywne rozwiązania projektowe przeprowadzenia ruchu rowerowego względem Wariantu 1. w zakresie pojedynczych odcinków projektowanego szlaku rowerowego, w ramach odcinków jak poniżej:

- Odcinek I:

- od km 21+960 do km 22+980 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m,

- od km 26+180 do km 26+200 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m,

- od km 26+800 do km 28+110 – poruszanie się rowerzystów jezdnią w ruchu ogólnym,

- od km 28+110 do km 28+300 – wydzielona droga dwukierunkowa o szerokości 2,0 m oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m,

- Odcinek III:

- od km 4+900 do km 5+400 – rowerzyści poruszają się w ruchu ogólnym.

Pozostałe odcinki projektowanego szlaku rowerowego zostają tożsame z rozwiązaniami Wariantu 1.

Łączna długość projektowanej trasy rowerowej Blue Valley objętej przedmiotowa inwestycją w zakresie Wariantu II. wynosi około 61,1 km (w tym ok. 42,6 km odcinków inwestycyjnych).

#### Sposób realizacji wskazanych odcinków trasy rowerowej

Wariant 1.:

- Odcinek I od km 0+000 do km 21+730 – na podstawie Pozwolenia na budowę

(wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów na wale przeciwpowodziowym),

- Odcinek I od km 23+250 do km 24+060 – na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych

(wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów w pasie drogowym drogi publicznej),

- Odcinek I od km 26+230 do km 26+280 – na podstawie Pozwolenia na budowę

(wydzielony ciąg pieszo-jezdny w ramach strefy zamieszkania, częściowo poza pasem drogowym),

- Odcinek I od km 26+450 do km 26+535 – na podstawie Pozwolenia na budowę,

(wydzielony ciąg pieszo-rowerowy w ramach przebudowy kładki na rz. Czarna),

- Odcinek I od km 28+625 do km 29+730 – na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych,

(wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów w pasie drogowym drogi publicznej),

- Odcinek II od km 0+100 do km 1+000 – na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych,

(wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów w pasie drogowym drogi publicznej),

- Odcinek II od km 1+000 do km 12+770 – na podstawie Pozwolenia na budowę,

(wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów na wale przeciwpowodziowym),

- Odcinek II od km 16+545 do km 19+003 – na podstawie Pozwolenia na budowę,

(wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów na wale przeciwpowodziowym),

- Odcinek III od km 4+915 do km 5+340 – na podstawie Zgłoszenia robót budowlanych

(wydzielony ciąg pieszo-rowerowy w pasie drogowym drogi publicznej),

- Odcinek V.A od km 0+350 do km 1+655 – na podstawie Pozwolenia na budowę,

(wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów na wale przeciwpowodziowym),

- Odcinek V.B od km 0+200 do km 1+590 – na podstawie Pozwolenia na budowę,

(wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów na wale przeciwpowodziowym),

Wariant 2.:

- Odcinek I od km 21+960 do km 22+980 – na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID (wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów w pasie drogowym drogi publicznej przy wykupie sąsiedniej nieruchomości),

- Odcinek I od km 26+180 do km 26+200 – na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID (wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów w pasie drogowym drogi publicznej przy wykupie sąsiedniej nieruchomości),

- Odcinek I od km 28+110 do km 28+300 – na podstawie Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID (wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów w pasie drogowym drogi publicznej przy wykupie sąsiedniej nieruchomości),

Pozostałe odcinki w zakresie wariantu 2. powinny być realizowane w tożsamy sposób jak wskazano powyżej w ramach Wariantu 1.

#### Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy Miejsc Obsługi Rowerów na działkach przedstawionych w tabeli nr 1.

Projektowane Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) zostały podzielone względem elementów wyposażenia. Wyposażeniem elementów MOR zostało przygotowane zgodnie ze Standardami budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów, Miejsc Przyjaznych Kajakarzom oraz Miejsc Obsługi Kamperów dla realizacji projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.

Wariant podstawowy zawiera:

- Zadaszoną wiatę z miejscami siedzącymi dla 6 osób

- Ławki z oparciem

- Ławki bez oparcia

- Leżako-ławkę

- Ławostół

- Parking rowerowy

- Kosze na śmieci do segregacji odpadów

- Tablicę informacyjną z mapą Szlaku

- Szyld na wjeździe z nawą i logiem Szlaku

- Samoobsługowa stacja naprawcza

Wariant rozszerzony posiada elementy zgodne z wariantem podstawowym oraz dodatkowo:

- Wiatę z miejscami siedzącymi dla 12 osób

- Budynek z zapleczem kuchennym

- Budynek z sanitariatami (prysznice, toalety)

Dodatkowo wprowadzono elementy zasilane energią elektryczne w przypadku możliwości oraz uwarunkowań środowiskowych, takie jak:

- Stacja ładowania rowerów elektrycznych

- Miejsce do ładowania urządzeń elektrycznych

- Oświetlenie

- Monitoring

Wykaz lokalizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów z podziałem na wariant podstawowy oraz rozszerzony.

| Wariant | Nr ew. |  | Obręb | Gmina | Powiat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOR |  |  |  |  |
| Podstawowy z elementami wariantu rozszerzonego | 6266/1, 6265/1, 6265/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |  |
| Podstawowy | 217 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |  |
| Podstawowy | 95/2 | 0001 | Kamień Plebański | Sandomierz | sandomierski |  |

Wariant 1

Elementy zagospodarowania w wariancie 1 zarówno w wariancie podstawowym jak również rozszerzonym są niezależne od poboru zasilania elektrycznego, podłączenia do wodociągów oraz kanalizacji. Wyjątkiem jest monitoring zapewniający bezpieczeństwo na terenie MOR-ów.

Wykaz lokalizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów wariantu 1 z podziałem na wariant podstawowy oraz rozszerzony.

| Wariant | Nr ew. |  | Obręb | Gmina | Powiat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOR |  |  |  |  |
| Podstawowy z elementami wariantu rozszerzonego | 6266/1, 6265/1, 6265/2 | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |  |
| Podstawowy | 217 | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |  |
| Podstawowy | 95/2 | 0001 | Kamień Plebański | Sandomierz | sandomierski |  |

Dodatkowo wariant pierwszy uwzględnia elementy zasilane solarnie w tym latarnie, stojak do ładowania rowerów elektrycznych oraz urządzeń elektrycznych.

Wariant 2

Na terenie Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) zostały zaprojektowane elementy zasilane energią elektryczną, podłączenie do sieci wodociągów, kanalizacji w przypadku MOR-u rozszerzonego. Dodatkowe elementy w wariancie podstawowym to oświetlenie zasilane energią elektryczną, stojak do ładowania rowerów elektrycznych, poidełko z wodą pitną. W wariancie rozszerzonym wprowadzono budynek sanitarny z prysznicami oraz toaletą wraz z zapleczem kuchennym.

Wykaz lokalizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów wariantu 2. z podziałem na wariant podstawowy oraz rozszerzony.

| Wariant |  | Nr ew. |  |  | Obręb | Gmina | Powiat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MOR |  |  |  |  |  |  |
| Podstawowy z elementami wariantu rozszerzonego |  | 6266/1, 6265/1, 6265/2 |  | 0001 | Połaniec | Połaniec | staszowski |  |
| Podstawowy |  | 217 |  | 0004 | Ciszyca | Koprzywnica | sandomierski |  |
| Podstawowy |  | 95/2 |  | 0001 | Kamień Plebański | Sandomierz | sandomierski |  |

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla przygotowania założeń, wykonania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi wytyczne dla określenia jego standardów wykonania i jakości prac. Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej część programu funkcjonalno-użytkowego. Wartości dotyczące wielkości i ilość prac należy zweryfikować przed złożeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektów.

Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno–użytkowy wraz z załącznikiem stanowi podstawę do sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Program funkcjonalno–użytkowany ma za zadanie wskazać, które z różnych proponowanych rozwiązań będzie najlepsze pod względem technicznym, ekonomicznym, jak też ekologicznym, pomóc w dokonaniu optymalnego wyboru wariantu wykonania zadania z jego uzasadnieniem.

#### Elementy obejmujące zamierzenie budowlane

- Wymagania ogólne

Roboty musza być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszym wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

W przypadku, gdy materiały i standardy wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub ujęte w normach, zasadach i instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach. Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, aby spełniać wymagania obowiązujących norm.

- Etap projektowy:

- opracowanie map do celów projektowych,

- przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów objętych programem w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia,

- opracowanie projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych)                   z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację zadania (w tym uzgodnienie m.in. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie) oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych – wraz z projektem, wykonanym w oparciu o projekt przedstawiony w koncepcji programowo – przestrzennej i w uzgodnieniu z Inwestorem,

- sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, zatwierdzonych przez odpowiednich                       zarządców dróg,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń,

- opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych,

- opracowanie inwentaryzacji oraz gospodarki zieleni i ewentualnie uzyskanie decyzji na wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją,

- opracowanie i zatwierdzenie projektów czasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; opracowanie i zatwierdzenie projektów docelowych organizacji ruchu,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały zakres prac wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, w tym uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z żądania właściwego organu administracji,

- decyzję lokalizacji celu publicznego, zgodnie z art. 166 ust.1 pkt.2 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego wymagają uzgodnienia z Wodami Polskimi w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

- pozwolenie wodnoprawne na lokalizację nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

- uzgodnienie proejktu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r., uzgodnienie operatu przeciwpożarowego na podstawie art. 42 ust. 4c i ust. 4d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

- uzgodnienie dokumentacji projektowej zgodnie z art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej DZ. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

- zgłoszenie budowy zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11, pkt 14, pkt 19, pkt 23, pkt 25, pkt 28;

- Etap realizacji:

- przeszkolenie personelu użytkownika,

- pozyskanie prawa dysponowania terenem na cele budowlane,

- opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonych przez odpowiednich                       zarządców dróg,

- wykonanie kompleksowych robót budowlano-montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekty oraz z inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych robót,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektów.

- Budowę drogi dla rowerów w przejazdach przez w/w wały przeciwpowodziowe,

- Remont kładki nad rzeką Czarną w Połańcu zlokalizowanej w ciągu ulicy 11 Listopada (nr drogi 366098T) w kilometrażu drogi ok. 0+235,

- Adaptacja istniejącego oznakowania dróg,

- Wykonanie oznakowania drogi rowerowej i atrakcji turystycznych,

- Wykonanie oznakowani dojazdu do MOR,

- Oznakowanie dróg publicznych po których szlak rowerowy został wytyczony oraz oznakowanie trasy rowerowej jako szlaku turystycznego wg Koncepcji Programowo - Przestrzennej,

- Wykonanie przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu,

- Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak, wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów kładki nad rzeką Czarną, ewentualne przebudowa ogrodzeń bram i furtek, profilowanie terenu przyległego do inwestycji, wykonanie elementów odwodnienia na odcinkach inwestycyjnych zapewniających spływ/przepływ wody,

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp,

- dokona uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizować ww. zobowiązania,

- Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania na czas budowy, a po zakończeniu budowy zaktualizowania dwustronnej tablicy informacyjnej wg. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.05.2021 r. w sprawie określenia działań inf. podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych;

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do   realizacji   robót.   Obejmować   będą   one   m. in.   budowę   obiektów   i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych i obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane. Cena kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty i płatności,  jakie  Wykonawca  będzie  zobowiązany  ponieść  na  rzecz  właścicieli  nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia. Cena Kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – zmian rozwiązań technicznych w stosunku do zatwierdzonej i przyjętej przez Zamawiającego Koncepcji Programowo - Przestrzennej.

Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU oraz jego załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynności, których obowiązek wykonania przez Wykonawcę wynika lub może wnikać z niemniejszego PFU oraz jego załączników. Obejmie ona także wszelkie opłaty i płatności, jakie Wykonawca będzie zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji i organów, itp. w związku z realizacją zamówienia. Cena Kontraktowa uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z faktu zaproponowania przez Wykonawcę – w trybie przewidzianym w PFU – zmian rozwiązań technicznych w stosunku do Koncepcji Programowo - Przestrzennej, stanowiącej załącznik nr 1 do opracowania.

Wykonawca na etapie postepowania przetargowego musi w kwocie kontraktowej wycenić ryzyko konieczności uzyskania nowej lub zmiany niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień, warunków technicznych czy dodatkowych opracowań dla poszczególnych branż, a dane określone w przedłożonej dokumentacji projektowej nie traktować za wartości docelowe, gdyż dopuszczalne są odchylenia.

Jeżeli Wykonawca znajdzie błędy lub nieścisłości w jakimkolwiek załączonym dokumencie, jego obowiązkiem jest zgłosić to do Zamawiającego w formie zapytań ofertowych zgodnie z obowiązująca procedurą postępowania przetargowego. Odpowiedzi, uzupełnienia i interpretacje sformułowane przez Zamawiającego, uzupełnią treść dokumentów i stanowią podstawę do sporządzenia oferty. Po zakończonym postępowaniu przetargowym, Wykonawca nie może wykorzystywać żadnych błędów lub opuszczeń w niniejszym Opisie, i uchylać się od właściwego wykonania robót.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca wykonywać będzie wszelkie niezbędne czynności konieczne do realizacji robót. Obejmować będą one m. in. budowę obiektów i infrastruktury tymczasowej (np. dróg technologicznych i obiektów inżynierskich w ich ciągach, dróg objazdowych, zaplecza budowy, itd.), jak i uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

§ 18. 2. 2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

#### Wymagania ogólne

Podstawę do opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych, będących przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią warunki i wymagania zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wydanych decyzjach administracyjnych dotyczących budowy trasy rowerowej i miejsc obsługi rowerzystów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej.

Do niniejszego PFU załączono jako Załącznik nr 1 Koncepcję Programowo-Przestrzenną – jest ona wiążąca dla Wykonawcy jedynie w takim zakresie, w jakim wyraźnie wskazano to w PFU.                    W szczególności przygotowując Dokumentację Projektową Wykonawca zobligowany jest uwzględnić następujące elementy/parametry zawarte w koncepcji:

- lokalizację trasy rowerowej w terenie zapewniającą jej ciągłość,

- lokalizację Miejsc Obsługi Rowerzystów,

- kategorie prowadzenia trasy rowerowej,

- elementy wyposażenia Miejsc Obsługi Rowerzystów,

- przekroje normalne w zakresie dróg rowerowych, przejazdów gospodarczych, ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów,

- szerokości użytkowe nowoprojektowanych dróg rowerowych, przejazdów gospodarczych, ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów,

- warstwa ścieralna nowoprojektowanych odcinków dróg rowerowych – beton asfaltowy,

- warstwa wiążąca nowoprojektowanych odcinków dróg rowerowych – beton asfaltowy,

- podbudowa nowoprojektowanych odcinków dróg rowerowych z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – o grubości minimum 18 cm,

- ulepszone podłoże, grubość należy dobrać w zależności od grupy nośności podłoża. Grupę nośności podłoża oraz grubość konstrukcji nawierzchni ze względu na warunek mrozoodporności należy określić zgodnie z wymaganiami  określonymi w aktualnym katalogu nawierzchni podatnych i półsztywnych,

- dla przebudowy kładki na rzece Czarna w Połańcu,

- warstwa ścieralna nowoprojektowanych odcinków dróg rowerowych nawierzchnia rozbieralna DDR ze względu na gazownię.

Wykorzystanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej w pozostałym zakresie zależy od decyzji Wykonawcy. Będzie on jednak zobowiązany w razie potrzeby do przedstawiania, omawiania                                          i uzasadniania na Radach Kontraktu i na Radach Koordynacyjnych dokonywanych zmian w stosunku do Koncepcji Programowo - Przestrzennej.

Wykonawca zobowiązany będzie do zaktualizowania koncepcji co najmniej w zakresie:

- uszczegółowienia  rozwiązań  przedstawionych  w  Koncepcji  Programowo – Przestrzennej,  stanowiącej załącznik nr 1 do PFU,

- szczegółowych  rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych  przedstawionych  na mapach  do celów projektowych,

- zajętości terenu,

- organizacji ruchu, oznakowania atrakcji turystycznych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wymogów wynikających z ochrony środowiska i ochrony konserwatorskiej,

- ewentualnych inwestycji realizowanych lub projektowanych, a będących na styku lub uzupełniających się z niniejszym opracowaniem,

- dostępności do terenu przyległego,

- ewentualnego zaktualizowania warunków  technicznych  wydanych  przez  Zarządców Infrastruktury,

- pozyskania warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną inwestycją,

- innych rozwiązań nieujętych w Koncepcji Programowej, a koniecznych do zrealizowania niniejszej inwestycji.

- Dla przebudowy kładki pieszo – rowerowej na rzece Czarna w Połańcu:

  - Charakterystyka obiektu – obiekt trwały

  - schemat statyczny: belka ciągła dwuprzęsłowa podwieszona do pylonu;

  - rozpiętości teoretyczne: 14,0m+56,0m;

  - wysokość konstrukcyjna przęsła: 0,98m;

  - szerokość użytkowa kładki: 3,50m;

  - szerokość kładki: 3,90m.

Zaktualizowaną Koncepcję Programowo – Przestrzenną w formie wstępnego Projektu Budowlanego, Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić Zamawiającym. Na podstawie wstępnego Projektu Budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiającego Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji Programowo – Przestrzennej nie będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót.

Przedstawiona w Koncepcji Programowej (stanowiącej załącznik nr 1 do PFU) rozwiązania lokalizacji i wyposażenia miejsc obsługi rowerzystów (MOR) oraz odcinki objazdów na czas prowadzenia przebudowy odcinków wałów przeciwpowodziowych nie są objęte zakresem niniejszego PFU i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

- W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacji Projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna argumentacji Wykonawcy i wyrazi zgodę na założenie wniosku do właściwego Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego.

- Dla odcinków które będą realizowana w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca za stabilizuje pras drogowy ogranicznikami prasa drogowego.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie promocja projektu w przypadku uzyskania w trakcie realizacji robót dofinansowania w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet V – Działanie 5.1 Zrównoważona Turystyka, w celu wzmocnienia roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym innowacjach społecznych.

  - Wykonanie i ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych (na początku i na końcu realizowanego odcinka trasy rowerowej) o wymiarach min. 2,0 x 1,5 m. W okresie realizacji Wykonawca jest zobowiązany do ich utrzymania, a po zakończeniu do demontażu;

  - Wykonawca w chronologicznym układzie będzie przekazywał postęp robót po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym jego formy.

- Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej rygorystyczne.

- Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do użytkowania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia.

    - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego.

W zakresie przedmiotowego zamierzenia budowlanego w zakresie trasy rowerowej oraz miejsc obsługi rowerzystów objęto je Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w powiecie staszowskim: gmina Połaniec w km trasy 17+800 - 30+340, powiecie Sandomierskim gmina Sandomierz w km odcinka drugiego, 13+000 – 18+635 oraz odcinka trzeciego - km 0+000 – 5+400, odcinka czwartego – km 0+000-3+540, odcinka piątego km 0+000 – 1+660 oraz Miejsca Obsługi Rowerzystów – Sandomierz (Kamień Plebański).

W zakresie budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów zlokalizowanych na dz. ew. 95/2, obręb 0001 Kamień Plebański w powiecie sandomierskim obszar jest objęty MPZP – Uchwała XXXVIII/461/2017 dnia 2017-02-22, jednakże realizacja przedmiotowej inwestycji nie leży w sprzeczności z zapisami obowiązującego MPZP.

    - Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót zgodnie z uzyskanymi decyzjami oraz zaleceniami organów administracyjnych jak również zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji uwarunkowań środowiskowych stanowiącej załącznik nr 1 do PFU jako KPP „Tom IV – Dokumentacja Uwarunkowań Środowiskowych”.

    - Warunki gruntowo – wodne

- W związku  z  występowaniem  w  podłożu gruntów  wysadzinowych  zachodzi ryzyko wystąpienia zjawiska wysadzinowości. W związku z powyższym należy zachować reżim prowadzenia  robót  ziemnych,  tak  aby  nie  dopuścić  do  zalania  dna  wykopu, uplastycznienia podłoża i możliwości dostania się wody opadowej.

- Strefa przemarzania gruntu na przedmiotowym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.

- W  związku  z  lokalizacją  projektowanej  inwestycji  w  strefie  ochronnej  wałów przeciwpowodziowych  należy  opracować  odrębne  badania  określające  wpływ  robót  na szczelność i stabilność wałów.  Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” (Dz.U. 2012 poz. 463) stwierdza się, że badany teren kwalifikuje się do prostych warunków gruntowych.

- Zwierciadło  wód  gruntowych  o  charakterze  swobodnym  zaobserwowano  jedynie w otworach nr 66 i 67. W otworze nr 66 na głębokości 2,0 m p.p.t., natomiast w tworze nr 67 na głębokości 3,5 m p.p.t.. Pozostałe otwory były otworami suchymi. Poziom wodonośny ma ścisły związek hydrauliczny z przepływającą w sąsiedztwie rzeką Wisłą. Poziom może ulegać okresowym wahaniom związanym z wysokością wody w rzece Wiśle zależnym od pór roku i intensywności opadów atmosferycznych.

Szczegółowe informacje w zakresie uwarunkowań geologicznych przedstawiono w załączniku nr 1 stanowiącym KPP - Tomie V - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA.

§ 18. 2. 3) Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

### Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Projektowana trasa rowerowa Blue Valley stanowić będzie główną oś scalającą region, która umożliwi turystom rowerowym szybkie i bezpieczne poruszanie się. „Blue Valley” jako produkt liniowy udostępni turystom walory krajobrazowe i krajoznawcze regionu, wobec czego niewątpliwie przyczyni się do rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim. Przedmiotowa inwestycja daje możliwość wszechstronnego zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy oraz wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających dotychczas niewykorzystywane walory turystyczne. Dodatkowo poprawi sytuację na terenach wiejskich m. in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza infrastrukturę obsługi rowerzystów oraz zachęcanie do podejmowania działalność gospodarczej.

Efekty główne realizacji przedsięwzięcia w ramach zadania „Blue Valley - Wiślanym Szlakiem” to:

- poprawa infrastruktury rowerowej w województwie świętokrzyskim,

- zwiększenie atrakcyjności regionu pod względem turystycznym,

- poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa na trasach rowerowych,

- zwiększenie wykorzystania zrównoważonych środków transportu niskoemisyjnego tj. ruchu rowerowego i ruchu pieszego poprzez ich zintegrowanie,

- spodziewane osiągnięcie korzyści społecznych i środowiskowych postaci m. in. zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,

- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego  – dzięki budowie dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczeniu przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów,

- zapewnienie stref rekreacyjno-wypoczynkowych w Miejscach Obsługi Rowerzystów.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zakres wyceny całości robót musi obejmować koszty związane z:

- uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się                                   na kompletną dokumentację projektową przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego opisanej w punkcie „2.2.2. Elementy obejmujące zamierzenie budowlane”

- sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantów — autorów dokumentacji projektowej,  zgodnie  z wymaganiami ustawy Prawo  Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora i Zamawiającego. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez wpis do dziennika budowy,

- pracami  i  dostawami  niezbędnymi  do  zrealizowania  kompletnego  zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania.

#### Powierzchni użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

Nie dotyczy.

#### Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe

Nie dotyczy.

#### Inne powierzchnie

Zestawienie powierzchni w ramach projektowanych dróg dla rowerów:

Wariant 1.:

- proj. nawierzchnia drogi dla rowerów ok.93 800 m2,

- proj. nawierzchnia drogi dla rowerów na przejazdach gospodarczych ok. 2 700 m2,

- proj. nawierzchnia przejazdów gospodarczych ok. 4 800 m2,

- proj. pobocze kruszywowe ok. 19 800 m2,

- proj. krawężnik betonowy ok. 3 900 m,

- proj. obrzeże betonowe ok. 9 000 m,

- proj. nawierzchnia zjazdów ok. 600 m2.

- proj. nawierzchnia przebudowywanej kładki dla pieszych 245 m2

Wariant 2.:

- proj. nawierzchnia drogi dla rowerów ok. 95 900 m2,

- proj. nawierzchnia drogi dla rowerów na przejazdach gospodarczych ok. 2 500 m2,

- proj. nawierzchnia przejazdów gospodarczych ok. 4 800 m2,

- proj. pobocze kruszywowe ok. 19 800 m2,

- proj. krawężnik betonowy ok. 3 780 m,

- proj. obrzeże betonowe ok. 11 800 m,

- proj. nawierzchnia zjazdów ok. 500 m2.

- proj. nawierzchnia przebudowywanej kładki dla pieszych 245 m2

Zestawienie powierzchni w ramach projektowanych miejsc obsługi rowerzystów:

Bilansu terenu Miejsc Obsługi Rowerzystów – Połaniec

|  | Numer działki ewidencyjnej | dz. ew. nr 6265/1 | dz. ew. nr 6265/2 | dz. ew. nr 6266/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wariant 1 |  |  |  |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 63,58 | 398 | 5,73 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 7,25 | 316,75 | 12,52 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 0,00 | 19,33 | 0,00 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 0,00 | 43,58 | 0,00 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana [m2] | 55,31 | 424,14 | 0,00 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 0,00 | 476,14 | 0,00 |
|  | łączna zajętość działki [m2] | 126,14 | 1753,05 | 18,25 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 758,00 | 6802,00 | 537,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 16,6% | 25,8% | 3,4% |
|  | Wariant 2 |  |  |  |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 63,58 | 340 | 5,73 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 7,25 | 203,16 | 12,52 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 0,00 | 19,33 | 0,00 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 0,00 | 107,57 | 0,00 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana [m2] | 55,31 | 556,99 | 0,00 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 0,00 | 476,00 | 0,00 |
|  | łączna zajętość działki [m2] | 126,14 | 1778,20 | 18,25 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 758,00 | 6802,00 | 537,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 16,6% | 26,1% | 3,4% |

Bilansu terenu Miejsc Obsługi Rowerzystów – Ciszyca

|  | Numer działki ewidencyjnej | dz. ew. nr 217 obręb 0004 Ciszyca, gm. Koprzywnica, pow. Sandomierski |
| --- | --- | --- |
|  | Wariant 1 | MOR Ciszyca |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 268,02 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 128,68 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 12,13 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 41,50 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana – typu Hansegrand [m2] | 113,79 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 94,53 |
|  | łączna powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej [m2] | 658,66 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 3900,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 16,9% |
|  | Wariant 2 |  |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 266,35 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 125,08 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 18,05 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 41,61 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana – typu Hansegrand [m2] | 113,06 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 94,53 |
|  | łączna powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej [m2] | 658,68 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 3900,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 16,9% |

Bilansu terenu Miejsc Obsługi Rowerzystów - Sandomierz

|  | Numer działki ewidencyjnej | dz. ew. nr 95/2 obręb 0001 Kamień Plebański, m. Sandomierz pow. sandomierski |
| --- | --- | --- |
|  | Wariant 1 | MOR Sandomierz |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 315,52 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 194,46 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 13,52 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 41,52 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana [m2] | 231,92 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 64,00 |
|  | łączna powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej [m2] | 860,93 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 34329,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 2,5% |
|  | Wariant 2 | MOR Sandomierz |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 315,47 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 194,21 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 13,52 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 41,61 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana [m2] | 232,06 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 64,00 |
|  | łączna powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej [m2] | 860,87 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 34329,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 2,5% |

#### Określenie wielkości możliwych przekroczeń przyjętych parametrów

Nie dotyczy.

W zakresie Miejsc Obsługi Rowerzystów w wariancie drugi projektowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów – Połaniec zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 6266/1, 6265/1, 6265/2, obręb 001 Połaniec w powiecie buski występuje możliwość przekroczenia przyjętych parametrów projektowanego MOR w przypadku rezygnacji z projektu boiska do siatkówki plażowej.

## Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

#### Informacje podstawowe

Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej, jakich Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy:

- Sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projektowych  stanowiących  kompletną  dokumentację,  uwzględniającego  czas uzyskania  niezbędnych  opinii,  uzgodnień  i  decyzji  na  wykonanie  przedmiotowego zamierzenia  budowlanego.  Zamawiający  wymaga,  aby  w harmonogramie  ujęty  był czas  wykonywania  wszystkich  niezbędnych  czynności  w  sposób  zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji) w  terminie  umownym.  Przedmiotowy  harmonogram  zostanie  przedłożony Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  przed  podpisaniem  Umowy.  Po  zatwierdzeniu harmonogramu  i  rozpoczęciu  prac  projektowych  Wykonawca  winien  organizować „Rady  Techniczne”  w  ilości  zależnej  od  potrzeb,  celem  omówienia  postępu  prac projektowych  i ewentualnych  problemów  związanych  z  realizacją  zamówienia.  Do kompletu dokumentacji wykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych.

- Opracowanie projektów budowlanych (ew. materiałów do zgłoszenia) i wykonawczych dla wszystkich  branż  w formie  cyfrowej  na  nośniku  CD  w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających  jednoznaczne  określenie  rodzaju  i  zakresu  robót  budowlanych, dokładną  lokalizację  i  uwarunkowania  ich  wykonania.  Projekty  budowlane  i wykonawcze  muszą  być  przedstawione  do  akceptacji  Zamawiającemu  z klauzulą kompletności.  Klauzula  kompletności  zawiera  oświadczenie  o  wykonaniu  projektu zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. Projekty wykonawcze należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji  oddzielnie  dla  każdej  branży:  drogowej,  architektonicznej,  przebudowy infrastruktury  technicznej,  geotechnicznej  i  innej,  jeżeli  jest  niezbędna  do prawidłowego  wykonania  przedmiotu  zamówienia.  Projekty  wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiającego powinny być opracowane na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.

Projekt wykonawczy części drogowej w szczególności powinien zawierać:

- Część opisową:

- opis techniczny;

- Część rysunkową:

- orientację w skali 1:25 000 lub 1:10 000;

- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie do celów projektowych) dla trasy rowerowej oraz dopuszcza się inne skale gwarantujące prawidłowe odczytanie zamierzeń projektowych za zgodą zamawiającego dla MOR.

- profil podłużny w skali 1:500/50 powinien zawierać między innymi: kilometraż, rzędne istniejącego terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane  spadki  i  łuki  pionowe,  rzędne  projektowanej  niwelety,  spadki  oraz  niweletę projektowanych rowów;

- przekroje normalne w skali 1:50;

- przekroje  poprzeczne  w  skali  1:100  (wykonane  w  odległościach  minimum  co 25m, a także w miejscach charakterystycznych);

- inne rysunki uszczegóławiające.

- Wykonania badań geotechnicznych podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji.

- Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  Szczegółowych Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  na  wszystkie  elementy  realizowanych  robót,  sporządzonych  na  podstawie  obowiązujących  norm                         i przepisów.

- Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu – wg wymagań:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. nr 28 poz. 602 z późn. zm. – tekst jednolity wg Dz. U. 2017 nr 0 poz. 128).

- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.  w  sprawie szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. nr 117, poz.1729 z późn. zm.).

- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14 października 2022 r.  w  sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na drogach (Dz. U.  z 2022 r. nr 220 poz. 237 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

- Wymagania szczegółowe do oznakowania poziomego i pionowego:

- Projekt ma obejmować docelową organizację ruchu obowiązującą na drodze.

- Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń BRD powinny być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i warunkami  ich umieszczania na drogach”.

- Kolorystyka  i  treść  znaków  pionowych,  pokazanych  na  arkuszach planu sytuacyjnego, powinna odpowiadać wzorcom zawartym w w/w szczegółowych warunkach.

- Opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzyskania decyzji wodno-prawnych. Operaty wodno-prawne mają być wykonane zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w decyzji środowiskowej.

- Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego:

- PB (materiały do zgłoszenia) i PW dróg - 2 egzemplarze,

- PB  i  PW  usunięcia  kolizji  z  uzbrojeniem  terenu  –  dla  każdej  branży  osobno  – 2 egzemplarze,

- Proj. stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze,

- PW organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 2 egzemplarze,

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska -  2 egzemplarze,

- Mapa  ewidencji  gruntów  i  dane z ewidencji gruntów i budynków (uproszczone  wypisy  z  rejestru  gruntów ) wraz z sąsiadującymi działkami (w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę)  – oryginały,

- Mapa do celów projektowych – oryginał,

- Decyzje administracyjne – oryginały,

- Operaty wodno-prawne wraz z decyzjami wodno-prawnymi – oryginały,

- Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  – 3 egzemplarze,

- Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz zestawienie kosztorysów – 3 egzemplarze,

- Informacja dotycząca BIOZ.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w dokumentacji projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania, zależało będzie od Zamawiającego – albo uzna argumentację Wykonawcy                  i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego Organu Administracji Architektoniczno- Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego.

Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje wątpliwość, co do warunków i wymagań zawartych w różnych dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki                                      i wymagania bardziej rygorystyczne.

#### Informacje w zakresie prawa do używania opracowań projektowych

Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach Zamówienia. Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych w następującym zakresie:

- rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich dowolnej części, także ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wykonania innych opracowań projektowych,

- innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta przejmującego obowiązki Nadzoru autorskiego,

- edycję dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, a w przypadku wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia Projektu Budowlanego, uzyskanie wszystkich niezbędnych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane,

- wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp,

- wprowadzania opracowań projektowych lub ich części  do  pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,

- zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką.

### Wymagania w zakresie prowadzenia Robót Budowlanych

#### Usytuowanie Placu Budowy

Wykonawca wydzieli i wygrodzi – po uzgodnieniu z Inspektorem – teren niezbędny do realizacji Robót objętych Kontraktem.

#### Przygotowanie Placu Budowy

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem terenu budowy:

- rozbiórka zbędnych istniejących elementów w zakresie Miejsc Obsługi Rowerzystów

- usuniecie drzew przeznaczonych pod wycinkę kolidujących z projektowanym przebiegiem trasy rowerowej oraz Miejsc Obsługi Rowerzystów. Dodatkowo, jeżeli podczas inwentaryzacji wykazano, że stan sanitarny drzew jest zły.

- zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną i pobór wody

#### Urządzenie Placu Budowy

- Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym         i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania ścieków na potrzeby Robót oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po wydaniu przez Inspektora Świadectwa Przejęcia Robót.

- Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energię elektryczną dla potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne związane z dostawą energii elektrycznej do Placu Budowy zostaną usunięte po wydaniu  przez Inspektora Świadectwa Przejęcia Robót.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zadba  o  to,  aby  nie  spowodować  zniszczeń  dróg  przez pojazdy placu budowy, w tym gąsiennicowe. Ewentualne uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymywane w czystości i wolne od przeszkód.

- Przed przystąpieniem  do Robót  (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia robót) Wykonawca powinien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania Placu Budowy obejmujący: magazyny i miejsca składowania materiałów, miejsca postojowe sprzętu, inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót.

- Wykonawca zapewni  odpowiednie  ogrodzenie  placu  i  terenu  budowy zabezpieczające przed dostępem osób trzecich wraz z zamykaną bramą wzdłuż uzgodnionych granic oraz ochronę Placu Budowy.

#### Tablice informacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju i Technologii  z  dnia  9 stycznia  2023r.                         w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023, poz. 45 z późn. zm.) oraz Ustawą Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej:

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót,

- numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora,

- imię  i  nazwisko  lub  nazwę  (firmę),  adres  i  numer  telefonu Wykonawcy  lub wykonawców robót budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:

- kierownika budowy,

- kierowników robót,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantów,

- numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,

- numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

Zgodnie  z  art.  42  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  „Prawo  budowlane” kierownik  budowy  zobowiązany  jest  umieścić  na  budowie  ogłoszenie  zawierające  dane  dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii  z  dnia  9 stycznia  2023r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023, poz. 45 z późn. zm.), ogłoszenie to umieszcza się na terenie budowy w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogłoszenie powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

#### Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót

Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót na Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się następujące dokumenty:

- Pozwolenie na Budowę,

- Projekt Budowlany,

- Dokumentację Wykonawczą,

- protokół przekazania Placu Budowy,

- notatki ze spotkań organizacyjnych,

- instrukcje i notatki Inspektora,

- inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.

Dokumenty powinny być odpowiednio zabezpieczone i strzeżone oraz przechowywane na Placu  Budowy. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora i Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli. Wykonawca powinien  przechowywać  na  Placu  Budowy  kopie  norm,  dotyczących dostarczonych materiałów oraz certyfikaty i dopuszczenia.

Normy mające zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych Robót oraz wymagane  przez  Inspektora  powinien  skompletować  Wykonawca.  Jeden  komplet  norm Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi, a drugi posiadać u siebie przez cały czas trwania Kontraktu.

#### Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 1126 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest sporządzić informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca  będzie  w  pełni  stosować  odpowiednie  przepisy  BHP  w  okresie wykonywania Kontraktu oraz będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz że osoby odpowiedzialne za BHP wykonają prace prawidłowo. Żadne  roboty  nie  zostaną  odebrane,  jeżeli  Inspektor  przedstawi  zastrzeżenia  do systemu BHP.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne oraz higieny osobistej na poziomie co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót. Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  jakichkolwiek  wypadkach  czy  obrażeniach powstałych  w  trakcie  prowadzonych  Robót  w  granicach  Placu  Budowy  lub  w powiązaniu z realizacją przedsięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca  powinien  przedsięwziąć  wszelkie  środki,  aby  zabezpieczyć  Roboty  przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na Placu Budowy.

#### Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót, wynikające                     z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów administracji i zainteresowanych stron                    oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

#### Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu Budowy

- Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach na czas przebudowy tych dróg. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt  czasowej  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez odpowiedni zarząd drogi                                          i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W zależności od potrzeb i postępu Robót, projekt czasowej organizacji ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez   Wykonawcę.   Każda   zmiana   zatwierdzonego   projektu   organizacji   ruchu   wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym i przekazania go Zmawiającemu. Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a odbiera je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić czy są zgodne z zatwierdzonym projektem.

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w stałej sprawności technicznej istniejących obiektów (wały przeciwpowodziowe ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji tj. ochrony przeciwpowodziowej, jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na Placu Budowy, w okresie od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia przekazania odcinka trasy rowerowej oraz miejsca obsługi rowerzystów w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji  drogowej.

- Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z zarządcą drogi i poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ.

- Wjazdy  i  wyjazdy  z  Placu  Budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy realizacji Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub błotem dróg publicznych przez transport budowy będą one odpowiednio czyszczone.

- Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu Budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem Robót. Dojazdy do działek zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas prowadzenia Robót.

- Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic informujących użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu.

- Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Robót dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robót tablice informacyjne budowy, przedstawiające informacje dotyczące Robót, zgodnie z obowiązującą Ustawą.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

#### Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać  na terenie  baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

#### Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia

- Wykonawcy zabronione jest używanie materiałów i środków, które w sposób trwały będą oddziaływały w sposób szkodliwy na otoczenie. Wszelkie materiały odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót powinny być zaopatrzone w aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania.   Jeżeli   wymagają   tego   odpowiednie   przepisy, Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów administracji państwowej.

- Zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy do obowiązków Wykonawcy będzie należeć opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o wypełnianiu powyższych obowiązków.

#### Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Ponadto Wykonawca uzyska od odpowiednich instytucji, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                                         i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania Robót Budowlanych. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia.

- Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z Kontraktem.

#### Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych z Robotami Budowlanymi

- Wykonawca jest zobowiązany do realizowania robót budowlanych w sposób możliwie ograniczający niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie placu budowy, spowodowane jego działalnością.  W celu  wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze  strony   właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem Robót sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu istniejącej zabudowy, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości w zakresie momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się przy transporcie materiałów i wyposażenia                             na i z Placu Budowy do obowiązujących ograniczeń na drogach publicznych w odniesieniu                             do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nienormatywnych ładunków i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. W celu wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony zarządców przed przystąpieniem do Robót Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego wszystkich dróg, przewidzianych do wykorzystania przez ciężki transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji stanu technicznego dróg lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarządców dróg za zgodne   ze   stanem   faktycznym   w danym   dniu   i   zgłosi   ten   fakt   do   lokalnych   władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia przedstawiające obecny stan techniczny nawierzchni i urządzeń BRD, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.

- Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi.

#### Wymagania w zakresie zgodności z prawem

Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem. Wykonawca zapozna  się                                              z  odpowiednimi  uregulowaniami  prawnymi,  ustawami i przepisami obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób  odnoszą  się  do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.

Niezależnie  od  wyżej  wymienionych  regulacji  prawnych  Wykonawca  powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:

  - Prawo Budowlane,

  - Prawo geologiczne i górnicze,

  - Prawo Ochrony Środowiska,

  - Kodeks Pracy,

  - Przepisy  dotyczące  ochrony  zdrowia,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz przepisy ppoż.,

  - Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.

Wszelkie dostawy, materiały, jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymaganiami Polskich Norm, odpowiednich norm europejskich lub z najlepszą praktyką, jeśli nie ma odpowiednich norm. Szczegółową listę polskich norm można uzyskać w Instytucie Norm Polskich. Lista podstawowych przepisów prawnych i polskich norm znajduje się w Części Informacyjnej  niniejszego  opracowania.  Jest  ona  również  opublikowana  na  stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej.

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci, itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem,  a  także  do  natychmiastowego  powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie  realizacji  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych.

Zamawiający  wymaga,  aby Wykonawca  zgłosił  pisemnie  zamiar  rozpoczęcia  robót  do  wszystkich  właścicieli i użytkowników  uzbrojenia  z wyprzedzeniem  siedmiodniowym,  ustalając  warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce poniesie Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, aby Wykonawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody wykonania  pozwalające  na  niecałkowite  tamowanie  ruchu,  w  tym  ewentualne  objazdy tymczasowe.  Wykonawca  wykona  projekt  organizacji  ruchu  i  uzgodni  go  z odpowiednimi służbami.

#### Odbiór całości Robót – zasady odbioru całości Robót

Odbiór  całości  Robót  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót odniesieniu do zakresu prac (ilości) oraz jakości. Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  całości  Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  wymaganych dokumentów. Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora                                           i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, w tym badań czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Kontraktem.

W  toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania  wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru całości Robót.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacji Projektowej i/lub Kontraktu,  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne  Obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Do  odbioru  całości  Robót  i  wydania  Świadectwa  Przejęcia  Wykonawca  jest zobowiązany przygotować  następujące dokumenty:

- dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumentację rozruchową,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły z prób szczelności,

- protokoły odbiorów częściowych,

- dzienniki budowy,

- atesty,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych materiałów,

- rysunki  (dokumentację)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły odbioru                      i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą  gotowe  do  odbioru  całości  Robót  i  wydania  Świadectwa  Przejęcia,  komisja  w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót. Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja i stwierdzi ich wykonanie.

#### Dokumenty do odbioru całości Robót (końcowe)

Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  całości  Robót  (końcowych)  jest  protokół odbioru całości Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

#### Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także ich wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych                      z wykonywaniem Robót.

#### Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od momentu rozpoczęcia robót aż do daty odbioru ostatecznego robót budowlanych. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby dany obiekt budowlany pozostawał w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru Ostatecznego.                            W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma prawo wydać mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia Robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu.

### Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych przebudowy kładki

Wymagania dotyczące konstrukcji kładki dla pieszych zostały określone w Koncepcji Programowo – Przestrzennej. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, które określono w PFU.

Odprowadzenie wód opadowych z kładki powinno być zaprojektowane i wykonane poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich pochyleń podłużnych niwelety (min. 0,3%) i pochyleń poprzecznych (min. 2,5%). Przyjęcie ww. pochyleń ma zapewnić sprawny spływ wody do rowów             i urządzeń.

Wszystkie elementy urządzeń obcych należy realizować w odległości min. 5,0m od krawędzi obiektu przeprowadzające je przez przeszkody np. poprzez przewierty sterowane.

#### Wymagania dotyczące schematów statycznych obiektów mostowych

1) wymaga się aby obiekty jednoprzęsłowe projektowane były o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej lub ramownicowym;

2) obiekty wieloprzęsłowe należy projektować o schemacie statycznym belki ciągłej lub o schemacie ramownicowym z wyjątkiem obiektów wieloprzęsłowych na terenach górniczych,

3) uciąglenie ustrojów wieloprzęsłowych powinno być projektowane jako pełne. Nie dopuszcza się projektowania uciąglenia tzw. pozornego, tj. tylko poprzez płytę pomostową,

4) nie dopuszcza się stosowania konstrukcji wstęgowych,

5) nie dopuszcza się schematu statycznego obiektu z przegubami w przęśle,

6) obiekty mostowe zintegrowane powinny mieć długość mniejszą lub równą 50 m.

#### Wymagania dotyczące nośności i trwałości  obiektów

Wymaga się, aby obiekty inżynierskie:

- były zaprojektowane na obciążenia zgodnie z Polską Normą oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

- posiadały wymaganą trwałość 100 lat, a poszczególne ich elementy posiadały trwałość zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,

- nie dopuszcza się budowy obiektów inżynierskich o konstrukcji gruntowo-powłokowej (z wyjątkiem przepustów), w których powłoka przecina lub jest poniżej warstw wodonośnych w gruncie rodzimym,

- należy dążyć do zaprojektowania obiektów tak, aby wartość kąta mierzonego w rzucie poziomym pomiędzy osią podłużną konstrukcji przęsła i osią podparcia przęsła na podporach (tzw. kąt skosu przęsła) była kątem prostym,

- należy sytuować obiekty mostowe w planie tak, aby krzyżowały się z przeszkodą pod kątem prostym i znajdowały się na odcinkach prostoliniowych, jeżeli rozwiązania projektowe nie wymagają zmiany DŚU (szczególnie w przypadkach zmiany uwarunkowań terenowych względem DŚU).

#### Wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych

Obiekty należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia w sposób spełniający poniższe wymagania.

#### Rozwiązania budowlano-konstrukcyjne

Zastosowany beton powinien spełniać:

- wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [4],

- wymagania zawarte we wzorcowym dokumencie WWiORB M-13.01.00 „Beton Konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich”,

- minimalne wymagania w zakresie następujących klas ekspozycji:

W sytuacji, gdy rzeczywiste warunki środowiskowe są bardziej niekorzystne od wyżej wymienionych w tabeli, beton należy zaprojektować na takie warunki środowiskowe, w których będzie on pracował.

#### Konstrukcja nośna przęseł - wymagania ogólne

Obiekty należy projektować w jednej z poniższych konstrukcji:

a) żelbetowej belkowej lub płytowej,

b) kablobetonowej belkowej lub płytowej,

c) strunobetonowej belkowej lub płytowej,

d) zespolonej (stalowo-betonowej) belkowej,

e) gruntowo-powłokowej,

f) innej - za zgodą Zamawiającego.

Rozwiązania konstrukcji przęsła powinny uwzględniać następujące minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

1) dla projektowanych konstrukcji żelbetowych:

a) klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: C30/37,

b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie                      ciągliwości C;

2) dla projektowanych konstrukcji strunobetonowych:

a) klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: C35/45,

b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie                   ciągliwości C,

c) sprężenie siedmiodrutowymi linami o średnicy od 15,2 mm do 15,7 mm wykonanymi ze stali o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie1860 MPa;

3) dla projektowanych konstrukcji kablobetonowych:

a) klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: C35/45,

b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie               ciągliwości C,

c) kable sprężające: z siedmiodrutowych lin o średnicy 15,7 mm wykonanych ze stali o wytrzymałości charakterystycznej na rozciąganie 1860 MPa;

4) dla projektowanych konstrukcji zespolonych (stalowo-betonowych):

a) klasa wytrzymałości betonu na ściskanie pomostu: C30/37,

b) stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie              ciągliwości C,

c) stal konstrukcyjna dla elementów głównych (dźwigarów) o gatunku S355 oraz pracy łamania nie mniejszej niż 27J w temperaturze nie wyżej niż -20°C .

#### Konstrukcja nośna przęseł - wymagania szczegółowe

1) Minimalne grubości monolitycznych płyt pomostów powinny wynosić:

a) 24 cm dla obiektów drogowych,

b) 30 cm dla obiektów kolejowych,

c) 21 cm dla obiektów dla pieszych.

2) Ustroje nośne wieloprzęsłowe należy projektować jako konstrukcje ciągłe bezprzegubowe, oparte na podporach na 1 rzędzie łożysk lub jako ramownice.

3) Konstrukcje belkowe należy projektować z poprzecznicami podporowymi umożliwiającymi rektyfikację i wymianę łożysk.

#### Posadowienie – wymagania ogólne

Wybór sposobu posadowienia obiektu powinien wynikać z geotechnicznych warunków posadowienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

W przyjętych rozwiązaniach technicznych posadowienia należy uwzględnić minimalne wymagania dla zastosowanych podstawowych materiałów:

1) dla projektowanego posadowienia bezpośredniego na ławach lub płytach fundamentowych:

-klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C30/37,

-stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie                ciągliwości C;

2) dla projektowanego posadowienia pośredniego na palach fundamentowych:

- oczepy palowe:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C30/37,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie              ciągliwości C;

- pale przemieszczeniowe (z wyłączeniem pali prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych), wiercone oraz barety:

- klasa wytrzymałości betonu na ściskanie: min. C25/30,

- stal zbrojeniowa o charakterystycznej granicy plastyczności fyk = 500 MPa oraz w klasie                ciągliwości C;

#### Filary - wymagania ogólne

Dla obiektów, których przynajmniej jeden filar znajduje się w korycie rzeki, wszystkie filary należy projektować jako żelbetowe pełnościenne, o przekroju eliptycznym lub owalnym. Ławę podłożyskową należy ukształtować ze spadkiem minimum 5% (w celu ułatwienia spływu wody).

Konstrukcja strefy podparcia ustroju niosącego powinna zapewnić możliwość wymiany łożysk. Słupy filarów narażonych na uderzenia pojazdów mają mieć taki przekrój poziomy, którego żaden wymiar nie jest mniejszy od 60 cm. Wymaganie to obowiązuje niezależnie od zastosowanego w słupie materiału.

### Wyposażenie obiektów inżynierskich

#### Łożyska

- Łożyska należy osadzać na ciosach podłożyskowych. Obiekt inżynierski z łożyskami należy projektować tak, aby zapewniona była możliwość wymiany lub rektyfikacji łożysk bez konieczności budowy specjalnych podpór lub rusztowań pod siłowniki.

- W projekcie wykonawczym obiektu inżynierskiego należy zamieścić informacje określające w sposób precyzyjny miejsca montażu, udźwig i gabaryty siłowników umożliwiających rektyfikację lub wymianę łożysk. W doborze łożysk i sposobie ich montażu należy spełniać wymagania Załącznika do Zarządzenia Nr 10 z 2006 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji [3.1.2 - 15];

- Łożyska powinny być dostępne dla obsługi w celu wykonywania kontroli stanu technicznego i prac utrzymaniowych. Odległość dolnej powierzchni konstrukcji przęsła od górnej powierzchni podpory (nie licząc ciosów podłożyskowych) powinna wynosić nie mniej niż 30 cm.

- Niedopuszczalne jest stosowanie łożysk docelowych, zespolonych z ustrojem nośnym, w fazach montażu konstrukcji z betonu monolitycznego sprężanego na budowie oraz przy montażu obiektów budowanych metodą nasuwania, z wyłączeniem mostów budowanych metodą wspornikową oraz podpór, na których znajduje się łożysko stałe. Ewentualne zespolenie łożysk docelowych z ustrojem nośnym należy wykonać po fazie montażu konstrukcji.

- Wyprzedzenia na łożyskach docelowych powinny uwzględniać wartości końcowych przemieszczeń powstałych w wyniku działania reologii oraz temperatury konstrukcji i otoczenia w trakcie montażu łożysk.

- Łożyska należy wykonać, jako kotwione.

- Łożysko elastomerowe powinno posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wysunięcie bloku elastomerowego z ciosu podłożyskowego.

- Łożyska należy osadzać na ciosach podłożyskowych. Obiekt inżynierski z łożyskami należy projektować tak, aby zapewniona była możliwość wymiany lub rektyfikacji łożysk bez konieczności budowy specjalnych podpór lub rusztowań pod siłowniki.

- W projekcie wykonawczym obiektu inżynierskiego należy zamieścić informacje określające w sposób precyzyjny miejsca montażu, udźwig i gabaryty siłowników umożliwiających rektyfikację lub wymianę łożysk. W doborze łożysk i sposobie ich montażu należy spełniać wymagania Załącznika do Zarządzenia Nr 10 z 2006 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji [3.1.2 - 15];

- Łożyska powinny być dostępne dla obsługi w celu wykonywania kontroli stanu technicznego i prac utrzymaniowych. Odległość dolnej powierzchni konstrukcji przęsła od górnej powierzchni podpory (nie licząc ciosów podłożyskowych) powinna wynosić nie mniej niż                 30 cm.

- Niedopuszczalne jest stosowanie łożysk docelowych, zespolonych z ustrojem nośnym, w fazach montażu konstrukcji z betonu monolitycznego sprężanego na budowie oraz przy montażu obiektów budowanych metodą nasuwania, z wyłączeniem mostów budowanych metodą wspornikową oraz podpór, na których znajduje się łożysko stałe. Ewentualne zespolenie łożysk docelowych z ustrojem nośnym należy wykonać po fazie montażu konstrukcji.

- Wyprzedzenia na łożyskach docelowych powinny uwzględniać wartości końcowych przemieszczeń powstałych w wyniku działania reologii oraz temperatury konstrukcji i otoczenia w trakcie montażu łożysk.

- Łożyska należy wykonać, jako kotwione.

- Łożysko elastomerowe powinno posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wysunięcie bloku elastomerowego z ciosu podłożyskowego.

#### Zabezpieczenia przerw dylatacyjnych

a) urządzenia dylatacyjne należy dobierać zgodnie z Zarządzeniem nr 4 z 2007 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru [3.1.2 - 19] oraz Zarządzeniem nr 77 z 2008 r. Generalnego Dyrektora DKiA, a także Zarządzeniem nr 23 z 2014 r. Generalnego Dyrektora DKiA, zmieniającymi ww. Zarządzenie (4/2007), z następującymi zastrzeżeniami:

-wyklucza się stosowanie blokowych urządzeń dylatacyjnych i bitumicznych przykryć dylatacyjnych na obiektach zlokalizowanych w ciągu autostrady/drogi ekspresowej i jej łącznic oraz w ciągu pozostałych dróg krajowych,

-w przypadku, gdy przemieszczenie krawędzi przerwy dylatacyjnej, zlokalizowanej nad podporą z łożyskiem stałym, jest nie większe niż 5 mm, należy stosować zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej w postaci uciąglenia nawierzchni,

g) Urządzenia dylatacyjne powinny być montowane po ustawieniu konstrukcji na łożyskach docelowych. Szerokość prześwitu pomiędzy skrajnymi profilami urządzenia dylatacyjnego powinna uwzględniać wielkość końcowych przemieszczeń powstałych w wyniku działania reologii, skrócenia konstrukcji od sił sprężających oraz temperatury konstrukcji i otoczenia w trakcie montażu urządzenia dylatacyjnego.

#### Urządzenia odprowadzenia wód opadowych

a) W przypadku, gdy z obiektu mostowego woda spływa na dojazd do obiektu, należy możliwie blisko przed końcem pomostu (w odległości nie większej od 2 m) umieścić wpust mostowy (z wyłączeniem obiektów krótkich),

b) w przypadku, gdy na dojeździe do obiektu inżynierskiego występuje krawężnik zanikający, woda opadowa spływająca od strony obiektu inżynierskiego w kierunku zakończenia krawężnika zanikającego powinna zostać ujęta do studzienki ściekowej odwodnienia drogi lub ścieku skarpowego (wyłącznie na drodze klasy G i drogach niższych klas) na zakończeniu krawężnika zanikającego,

c) gzymsy, wsporniki, nadwieszenia pomostów i podpór, dźwigary oraz inne miejsca (np. przy krawędziach pomostów wzdłuż dylatacji podłużnej) narażone na powstawanie zacieków powinny mieć wykształcone kapinosy powodujące odrywanie się wody od ich zewnętrznej krawędzi. Gzymsy prefabrykowane, zamiast kapinosu, powinny mieć odpowiednio wykształconą dolną część gwarantującą odrywanie się wody,

e) na obiektach mostowych należy stosować wpusty żeliwne z osadnikiem wstępnym i z uchylną kratką na zawiasach,

f) należy stosować przewody zbiorcze i rury spustowe wykonane z żywic poliestrowych, polipropylenu (PP) lub polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE),

g) przewody zbiorcze powinny być wykonane z rur o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 200 mm. Średnica wewnętrzna rur 150 mm może być zastosowana wyłącznie w przypadku podłączenia do przewodu zbiorczego nie więcej niż trzech wpustów i gdy jego długość jest nie większa niż 40 m.,

h) wszystkie stalowe elementy systemu odwodnienia powinny zostać zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe z dodatkową malarską powłoką uszczelniającą lub powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej,

i) mocowanie elementów systemu odwodnienia w elementach konstrukcji podpór i pomostów (monolitycznych lub prefabrykowanych) można wykonać przy użyciu szyn kotwiących,

j) kolor rur powinien nawiązywać do kolorystyki elewacji obiektu. Nie dopuszcza się malowania rur, kolor powinien być uzyskany poprzez barwienie w masie,

k) stosowanie rynien odwodnieniowych w postaci zagłębienia w konstrukcji nośnej przęseł jest niedopuszczalne,

l) na obiektach krótkich należy stosować system odwodnienia powierzchniowego, jeżeli spełnione są inne warunki prawidłowego odwodnienia wynikające z przepisów ogólnych,

m) odwodnienie wierzchu nasypu w rejonie przyczółku należy tak zaprojektować i wykonać, aby woda spływająca po skarpach nie powodowała erozji nasypu przy krawędziach zabezpieczenia skarp i stożków,

n) przestrzenie zamknięte, w których znajdują się urządzenia obce, kolektory odwodnienia, przepusty kablowe itp. należy wyposażyć w otwory odprowadzające wodę z najniższych miejsc,

p) żeliwne i stalowe elementy wchodzące w skład systemu odwodnienia obiektu inżynierskiego, tj. pokrywy studni, kratki wpustów powinny być trwale oznakowane zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku „Wytyczne oznaczania infrastruktury drogowej i elementów wyposażenia drogi trwałym znakiem firmowym GDDKiA” - załącznik nr 9.

#### Bariery ochronne, balustrady i inne zabezpieczenia

W zależności od usytuowania w przekroju poprzecznym należy uwzględnić następujące rodzaje urządzeń bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych:

a) bariery uzupełnione poręczą oraz dodatkowymi elementami poziomymi, montowane przy krawędzi obiektu,

d) balustrady montowane przy krawędzi obiektu,

e) bariery i bariery uzupełnione poręczą należy stosować zgodnie z Zarządzeniem Nr 31 z 2010 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych [3.1.2 - 23],

Wymagania ogólne:

a) wszystkie stalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe;

b) balustrady stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie co najmniej poprzez ocynkowanie ogniowe, lecz z zapewnieniem okresu trwałości powłoki antykorozyjnej min. 15 lat.

#### Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu

Sposób zabezpieczenia betonu powinien być zgodny z załącznikiem do Zarządzenia Nr 11 z 2003 r. Generalnego Dyrektora DKiA w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Cześć I – wymagania” [3.1.2 - 8] oraz z poniższymi wymaganiami:

a) poprzez impregnację hydrofobową należy zabezpieczyć:

- wszystkie odkryte zewnętrzne powierzchnie betonowe: przęseł (na całej długości tych przęseł) zlokalizowanych nad jezdniami dróg klasy A, S, GP, G oraz podpór, na których przedmiotowe przęsła są oparte, z wyłączeniem tych powierzchni które należy zabezpieczyć zgodnie z literą c);

- boczne zewnętrzne odkryte powierzchnie betonowe konstrukcji nośnej przęseł innych niż wymienione powyżej;

b) belki gzymsowe (części kap niepokryte nawierzchnią) należy zabezpieczyć powłoką specjalną, odporną na chlorki i z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań

(grubość powłoki powyżej 1,0 mm). Wymaganie to nie dotyczy elementów polimerobetonowych                 i laminatów poliestrowych.

d) wszystkie powierzchnie betonowe bezpośrednio stykające się z gruntem należy zabezpieczać materiałami bitumicznymi, nakładanymi na zimno lub gumowo-lateksowymi. Dla powłok bitumicznych należy wykonać min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P);

e) Kąty dwuścienne schodzących się powierzchni mniejsze od 110 należy zukosować fazą 2 cm x 2 cm. Wymaganie to nie dotyczy kapinosów.

#### Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych

Sposób zabezpieczenia stali powinien być zgodny z Załącznikiem do Zarządzenia Nr 15                     z 2006 r. Generalnego Dyrektora DKiA „Zalecenia do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów inżynierskich – nowelizacja w 2006.” [3.1.2 – 16], z następującymi zastrzeżeniami:

a) antykorozyjną powłokę ochronną w obszarze styków konstrukcji nośnej należy wykonać na budowie po montażu konstrukcji. Pozostałe powłoki powinny być wykonane w wytwórni,

c) dla każdego obiektu należy opracować projekt zabezpieczenia antykorozyjnego.

d) grubość powłoki metalizacyjnej nie powinna być mniejsza niż 200 μm przy zakładanej trwałości zabezpieczenia powyżej 20 lat.

#### Znaki pomiarowe

Znaki wysokościowe (repery) na podporach oraz pomiar zerowy do obliczenia przemieszczeń należy wykonać przed obciążeniem podpór konstrukcją ustroju nośnego.

### Cechy obiektu dotyczące architektury i konstrukcji

Planowane roboty budowlane obejmują wykonanie nawierzchni, obiektów kubaturowych, obiektów małej architektury oraz urządzeń w zakresie Miejsc obsługi Rowerzystów.

Posadowienie fundamentów projektowanych budynków, obiektów małej architektury i urządzeń należy wykonać na gruncie rodzimym, ewentualne posadowienie na gruncie nasypowym jest niedopuszczalne. W przypadku natrafienia w trakcie robót fundamentowych na grunt organiczne lub pył, gliny o konsystencji plastycznej, należy je wybrać i zastąpić betonem B10.

### Wymagania dotyczące instalacji budowlanych

Oświetlenie dróg komunikacyjnych zasilane będzie w oparciu o szafę oświetleniową. Szafa rozdzielacza powinna posiadać obudowę termoutwardzalną. Do zasilania oświetlenia przewiduje się zastosować kale oświetleniowe typu YAKXS 5x35 mm2 i YKXS 5x16 mm2 oraz oświetlenia LED. Zaprojektować należy trasy kablowe, zachowując wymagane odstępy od innych instalacji powadzonych w ziemi.

Instalację do monitoringu należy projektować w zakresie wszystkich MOR-ów. Kamery należy zamontować na slupach oświetleniowych lub innych wybranych miejscach. Podczas pracy dziennej kamery będą dostarczać obraz kolorowy. W warunkach nocnych lub przy niewystarczającym oświetleniu obserwowanej sceny kamery będą pracować w trybie monochromatycznym (czarno-białym). Należy przewidzieć możliwość transmisji obrazu „na żywo” który będzie dostępny dla Zamawiającego lub Administratora za pośrednictwem Internetu i zabezpieczony loginem i hasłem dostępu. Na terenie Inwestycji należy przewidzieć bezprzewodowy router WiFi pozwalający na sterowanie zdalne kamer.

    - MOR – Połaniec

W stanie istniejącym przez działki (dz. ew. 6265/1, 6266/1) objęte inwestycją przebiega sieć energetyczna oraz sieć kanalizacji deszczowej. Na działkach zlokalizowane są dwie latarnie oświetlające drogę pieszo-rowerowa.

Do przedmiotowej inwestycji przewiduje się doprowadzenie wody z sieci wodociągowej poprzez projektowane przyłącze wodociągowe. Wodę należy doprowadzić do źródełka na wodę. W wariancie drugim dodatkowo należy doprowadzić wodę do budynku sanitarnego (toalet, pryszniców oraz umywalek).

Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur Dn 32 z atestem do wody pitnej, na głębokości ok. 1,2 m od poziomu terenu zasuwą przydomową zlokalizowaną na działce inwestora.

Z uwagi na wytyczne uzyskane w zakresie sieci kanalizacyjnej od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu spółka z o.o. należy wprowadzić przykanalik kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCVØ160 do zaprojektowanej przepompowni ścieków, następnie włączyć do sieci kanalizacji grawitacyjnej w ul. Widokowej do studzienki o rzędnych 191.41/189.08. Dodatkowo należy zaprojektować przepompownię ścieków.

    - MOR – Ciszyca

W stanie istniejącym na działce znajdują się sieci uzbrojenia terenu: sieć gazownicza, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć wodociągowa.

Zgodnie z wariantem drugim do wszystkich sieci należy włączyć się zgonie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

    - MOR – Sandomierz

W stanie istniejącym w odległości ok. 10 m od północnej granicy działki znajduje się sieć wodociągowa. W północnej części działki przebiega przewód kanalizacji sanitarnej. Istniejąca infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowanym obiektem.

Przyłącze instalacji elektrycznej przewiduje się doprowadzenie energii elektrycznej do sieci energetycznej poprzez projektowane przyłącze do wszystkich MOR-ów w wariancie drugim w zakresie wyposażenia: wiaty, lamp, gniazd do ładowania oraz monitoringu.

## Stan istniejący

### Trasa rowerowa

Projektowana trasa rowerowa podzielona została na 6 niezależnych odcinków - w Wariancie 1. o łącznej długości ok. 61,8 km, w Wariancie 2. o łącznej długości ok. 61,1 km:

- Odcinek I,

- Odcinek II,

- Odcinek III,

- Odcinek IV,

- Odcinek V.A,

- Odcinek V.B.

W znacznej mierze, na długości ok. 36 km projektowana trasa rowerowa przebiegać będzie po lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły, w dowiązaniu do istniejących rzędnych korony wału przeciwpowodziowego. Odcinkowo dwukierunkowa droga dla rowerów, zastępowana jest ciągiem pieszo-rowerowym (dotyczy to miasta Połaniec oraz miejscowości Łęg). We wskazanych na planach sytuacyjnych miejscach, projektowana inwestycja dowiązuje się do istniejącej infrastruktury rowerowej w mieście Sandomierz oraz do trasy Green Velo. Dodatkowo projektowana droga dla rowerów odcinkowo dowiązuje się w mieście Połaniec do inwestycji Gminy Połaniec będącej pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 674 w miejscowości Połaniec realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW764 w miejscowości Połaniec na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda w kierunku miejscowości Łęg””.

Przebiegi projektowanych odcinków trasy rowerowej Blue Valley Wiślanym Szlakiem:

- Odcinek pierwszy projektowanej trasy rowerowej rozpoczyna się na wysokości miasta Szczucin, na początku wału przeciwpowodziowego przy drodze krajowej DK73. Na odcinku od km 0+000 do ok 7+050 biegnie na terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dalej do km ok. 21+800 biegnie lewym wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły. Na odcinku od km ok 21+800 do ok 30+330 biegnie drogami publicznymi usytuowanymi poza formami ochrony, aż do mostu na Wiśle w Połańcu w ciągu DW764 (granica woj.) Projekt przewiduje także przebudowę mostu pieszo-rowerowego na rzece Czarna w mieście Połaniec.

- Odcinek drugi projektowanej trasy rowerowej bierze swój początek w miejscowości Ciszyca w gminie Koprzywnica na przeprawie promowej, gdzie na odcinku od km 0+000 do ok. 0+900 przechodzi przez obszar Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Następnie od km ok. 1+000 do ok 12+750 biegnie po wałach w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Dalej wchodzi do miasta Sandomierz na istniejący szlak Green Velo długości ok. 1 km. Od km 15+550 do km ok. 16+180 przechodząc przez most w ciągu DK77 przecina obszar Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Następnie od km ok 16+180 do km ok. 18+770 biegnie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000, a na końcowym odcinku wchodzi w obszar Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.

- Odcinek trzeci to trasa do centrum Koprzywnicy wzdłuż DW758, poza formami przyrody.

- Odcinek czwarty to trasa tzw. pętla Stare Miasto Sandomierz biegnąca ulicami Starego Miasta, poza formami ochrony przyrody.

- Odcinek V.A i V.B to tzw. pętla Góry Pieprzowe o łącznej długości ok. 3,2km, biegnąca w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły.

Ponadto, niniejszy projekt koncepcyjny obejmuje 2 dodatkowe odcinki bezinwestycyjne, w zakresie których prace ograniczą się do wykonania dodatkowego oznakowania pionowego informującego o przebiegu szlaku „Blue Valley Wiślanym Szlakiem”:

- odcinek od m. Winnica do m. Ciszyca długości ok. 37 km, przechodzący przez gminy: Połaniec, Osiek, Łoniów i Koprzywnica,

- odcinek od m. Sandomierz – Góry Pieprzowe do m. Zawichost długości ok. 19,8 km, przechodzący przez gminy: Sandomierz, Dwikozy i Zawichost.

Szczegóły przebiegu odcinków ze zmianą oznakowania przedstawiono w części rysunkowej niniejszej koncepcji programowo-przestrzennej na planach orientacyjnych i planach sytuacyjnych.

### Kładka dla pieszych w miejscowości Połaniec

#### Informacje ogólne

Kładka usytuowana jest w ciągu pieszego przejścia przez rzekę Czarna w Połańcu. Obiekt zlokalizowany jest ciągu ul. 11 Listopada (nr drogi 366098T) w kilometrażu ok. 25+000 .

Konstrukcję podwieszoną kładki stanowią blachownice stalowe z pomostem żelbetowym podwieszone przy użyciu lin do pylonu stalowego. Belki usztywniające główne o schemacie dwuprzęsłowej belki ciągłej charakteryzują się rozpiętościami o wymiarach 14 i 56m. Belka ma stałą wysokość konstrukcyjną h=1,03m, zaś stała wysokość środników wynosi 0,8m. Wzdłuż całej długości przęsła występuje promień pionowy o początku usytuowanym na prostej pionowej przechodzącej przez punkt środkowy x=L/2 długości całkowitej przęsła. Strzałka wyniesienia przęsła nad prostą łączącą skrajne łożyska wynosi 0,8m dla x=L/2. Przewidziano wykonanie belek ze stali St3M, St3WD lub St35 jako elementy spawane.

Pomost

Pomost stanowi płyta żelbetowa o grubości płyty d=14cm, szerokość pomostu wynosi Bp=3,90m Został on połączony z belkami głównymi przy pomocy łączników zespolenia o konstrukcji stalowej (bloki oporowe ze strzemionami). Zespolenie przewiduje się jedynie na odcinkach długości przęseł wzdłuż których płyta betonowa jest ściskana. Przyjęto klasę betonu w płycie B30. Układem statycznym płyty żelbetowej w kierunku poprzecznym jest schemat trójprzęsłowej belki ciągłej                 ze wspornikiem.

Nawierzchnia

Nawierzchnia umiejscowiona jest na żelbetowej płycie pomostu. Składa się z izolacji bitumicznej względem izolacji wykonanej z papy odpornej na działanie mas bitumicznych oraz                     z właściwej nawierzchni bitumicznej o grubości od 3 do 5 cm. Odwodnienie nawierzchni pomostu zapewnia lekkie wzniesienie niwelety omówione już uprzednio oraz odpowiednie spadki poprzeczne wynoszące 1,3%, wykonane dwustronnie w warstwie nawierzchniowej.

Belki poprzeczne

Przekrój poprzeczny przęsła kładki tworzą cztery belki główne połączone w niektórych punktach belkami poprzecznymi.  Zastosowano 2 typy pośrednich belek poprzecznych, wykonane jako spawane elementy stalowe. Rozstaw belek poprzecznych wynosi 7,0m. Belki poprzeczne usytuowano w węzłach w których zaczepione są liny podwieszenia. Układ zaopatrzono we wsporniki stanowiące konstrukcje umożliwiające łatwe zakotwienie lin, a tym samym ew. korektę niwelety przęsła.

Poprzecznice skrajne oraz poprzecznice usytuowane nad filarem mają konstrukcję specjalną, umożliwiającą ew. uniesienie przęsła legarami. Poprzecznica skrajna przęsła małego posiada wsporniki umożliwiające zakotwienie lin odciągowych.

Stężenia poziome i poprzeczne belek głównych

W przekroju poprzecznym przęsła usytuowano cztery spawane dwuteowe belki główne. Ich rozstaw wynosi 3x1,10m. Belki te są ze sobą stężone w płaszczyznach górnych i dolnych.  Zastosowano również stężenia poprzeczne, usytuowane między poprzecznicami. Wiatrownice górne     i dolne skonstruowano z pojedynczych kątowników L80x80x8 przyspawanych do pasów belek głównych wzdłuż zewnętrznych krawędzi kątowników. Płaszczyzny wiatrownic łączą pary belek zewnętrznych i belek z nimi sąsiadujących. Stężenia poprzeczne, składają się z pojedynczych kątowników L80x80x8 tworzą kratownicę o trzech przęsłach, która ma rygle dolne i górne oraz pojedyncze krzyżulce. Rolę słupków pełnią środniki belek głównych. Krzyżulce przyspawano do żeber usztywniających środniki belek głównych, zaś rygle do pasów belek głównych w sposób podobny do umocowania elementów wiatrownic.

Liny i zakotwienia lin

Istotnym elementem konstrukcyjnym mostu podwieszonego są liny. Zastosowano liny zwite o konstrukcji zamkniętej lub półzamkniętej produkcji krajowej. Dopuszcza się możliwość zastosowania lin 61 ɸ 5, analogicznych do lin mających zastosowanie w konstrukcjach kablobetonowych.

Pylon

Istotnym elementem konstrukcyjnym przęsła jest stalowy pylon w kształcie ramy z górnym ryglem i o nachylonych słupach. Przekroje słupów oraz rygle są skrzynkowe. Pylon opiera się na ławie łożyskowej filara. Nogi pylonu oparte są na specjalnych łożyskach stalowych, umożliwiających obrót pylonu w kierunku wzdłużnym mostu, oraz stanowiących zamocowanie w kierunku poprzecznym. Przeniesienie poprzecznych sił poziomych pochodzących od wpływu wiatru na filar następuje poprzez dodatkowe łożyska zakotwione w filarze.

Łożyskowanie przęsła oraz pylonu.

Przęsło mające cztery belki główne oparte jest na przyczółkach na łożyskach stalowych. Oparcie następuje poprzez łożyska ruchome (kierunek wzdłuż mostu), zaś oparcie przęsła krótszego na przyczółku uzupełnione jest cięgnową konstrukcją z belek stalowych, kotwiącą powyższe przęsła w fazie montażu przęsła dłuższego oraz w stanie użytkowym. Do powyższych dodatkowych zakotwień dostosowana jest konstrukcja przyczółka, na którym oparte jest przęsło krótsze.

Belki główne oparte są na ławie podłożyskowej filara za pomocą stalowych łożysk nieprzesuwnych. Łożyska stalowe wykonane będą bądź jako konstrukcje spawane z blach, bądź też jako odlewy staliwne.

Podpory

Wykonano dwa przyczółki oraz jeden filar. Wszystkie podpory w postaci konstrukcji żelbetowych. Klasa betonu B20. Podpory w ściankach szczelnych-stalowych. Posadowienie płaskie, ew. na palach żelbetowych. Ławy żelbetowe, na których spoczywają łożyska są silnie zbrojone siatką lub zbrojone spiralnie.

Podstawowe parametry techniczne kładki:

- schemat statyczny: belka ciągła dwuprzęsłowa podwieszona do pylonu;

- rozpiętości teoretyczne: 14,0m+56,0m;

- wysokość konstrukcyjna przęsła: 0,98m;

- szerokość użytkowa kładki: 3,50m;

- szerokość kładki: 3,90m.

#### Stan techniczny kładki

Na podstawie protokołu nr K06/2022 okresowej kontroli pięcioletniej stwierdzono:

- cząstkową korozję nawierzchni na obiekcie i dojazdach;

- korozję i zniszczenie powłok malarskich dźwigarów konstrukcji nośnej, balustrad, wsporników stalowych kotwiących liny w przęśle oraz na podporze kładki dla pieszych;

- skorodowane i zanieczyszczone łożyska (szczególnie pod przęsłami na podporach skrajnych);

- korozję i ubytki betonu, skorodowane pręty zbrojenia, rysy i pęknięcia, nierówności na żelbetowych gzymsach/ policzkach płyty pomostu kładki;

- nieszczelność oraz korozję asfaltowego przekrycia dylatacyjnego;

- korozję, złuszczenia, zanieczyszczenia i wegetację roślin na filarze i przyczółkach mostowych;

- uszkodzony system odwodnienia powodujący stałe zawilgocenie stref podparcia na przyczółkach;

- skorodowane rury osłonowe instalacji obcych oraz ich mocowania;

Stan techniczny całego obiektu określono na 3,0. Nie stwierdzono konieczności wykonania ekspertyzy.

Wnioski wykonawcy przeglądu:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu użytkowników oraz nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.

#### Analiza konstrukcji

Na podstawie wizji lokalnej, analizie dokumentacji archiwalnej oraz na podstawie oszacowania obciążeń stałych, stwierdzono iż projektowana przebudowa nie zwiększa znacząco obciążeń stałych konstrukcji kładki oraz nie zmienia układu statycznego obiektu. Wymiarowanie kładki dla stanu istniejącego wykonano na obciążenia użytkowe wynoszące 4 kN/m2 wg normy PN-85/S-10030.

Na dalszych etapach projektu należy wykonać ponownie analizę statyczno-wytrzymałościową oraz wymiarowanie elementów nośnych.

### Miejsca Obsługi Rowerzystów

#### MOR - Połaniec

Miejsce zlokalizowane jest na trzech działkach ewidencyjnych o numerze 6265/1, 6265/2, 6266/1 w obrębie Połaniec w sąsiedztwie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego.

W północnej części terenu (dz. ew. 6265/1 oraz 6265/2) zlokalizowane są zadrzewienia z przeważającym gatunkiem topoli osiki (Populus tremula) oraz brzozy brodawkowatej (Betula pendula). W granicy działki o numerze 6266/1 rozpoczyna się młody las sosnowy. Z gęstymi zaroślami. Pozostałą cześć działek obrasta roślinność łąkowa. Od strony zachodniej działka sąsiaduje z młodym gęstym zagajnikiem.

#### MOR – Ciszyca

Działka o numerze 217 w obrębie Ciszyca w gminie Koprzywnica położona jest w sąsiedztwie drogi gminnej, na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Na działce w jej południowej części, znajduje się słup telekomunikacyjny. We wschodniej części działki znajdują się elementy małej architektury, w tym wyposażenie placu zabaw oraz drewniana wiata oraz huśtawka.

Podczas inwentaryzacji zweryfikowano drzewa gatunku jesion wyniosły w dobrym stanie zdrowotnym w północnej części działki. Drzewo zlokalizowane przy słupie teletechnicznym gatunku klon pospolity (Acer platanoides) w południowej części działki wykazuje średni stanie fitosanitarny, z uwagi na usunięcie i pozostawienie jednego przewodnika statyka drzewa jest zaburzona. Lokalizacja MOR, została wyznaczona w taki sposób, aby nie kolidowała z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz istniejącą drzewostanem.

#### MOR – Sandomierz

Działka o nr 95/2 w obrębie 0001 Kamień Plebański w gminie Sandomierz znajduje się w sąsiedztwie wału przeciwpowodziowego. Na działce znajduje się niewielka grupa zarośli w jej południowo-wschodniej części, którą tworzą drzewo oraz krzewy owocowe wraz z inwazyjną roślinnością w tym nawłoć kanadyjska. Pozostałą cześć zajmują łąki. Na środku działki znajduje się dąb szypułkowy jako soliter. Wał przeciwpowodziowy obrośnięty jest samosiejkami wielogatunkowymi z przeważającą ilością drzew owocowych oraz wierzb o niewielkich rozmiarach. Na terenie występują gleby lessowe.

## Stan projektowany

### Projektowana trasa rowerowa

Projektowana trasa rowerowa podzielona została na 6 nienależnych odcinków o łącznej długości:

- w Wariancie I – ok. 61,8 km (w tym ok. 42,0 km odcinków inwestycyjnych).

- w Wariancie II – ok. 61,1 km (w tym ok. 42,6 km odcinków inwestycyjnych)

Trasa rowerowa na przeważającej długości przyjmuje formę wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2,0 – 2,5m o nawierzchni bitumicznej wykonanej z betonu asfaltowego. W zakresie wałów przeciwpowodziowych, przewiduje się drogę dla rowerów bez obrzeży z obustronnym poboczem o nawierzchni kruszywowej. Poza wałami przeciwpowodziowymi, przyjęto konstrukcję ograniczoną obrzeżem betonowym 8x30m bez dodatkowych poboczy. W zakresie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły, inwestycja przewiduje przebudowę 59 przejazdów gospodarczych o nawierzchni z betonu cementowego. Na szerokości przejazdów, przewidziano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów, zapobiegające jej zniszczeniu.

#### Parametry techniczne

Na wałach przeciwpowodziowych:

- Prędkość projektowa 	   		– 30 km/h,

- Konstrukcja nawierzchni			– beton asfaltowy,

- Szerokość					– 2.00m,

- Szerokość pobocza				– 0.25m,

- Przekrój			   		– pochylenie poprzeczne 2,0%,

- Obramowanie				– obustronne pobocza,

Poza wałami przeciwpowodziowymi:

- Prędkość projektowa 	   		– 20 km/h,

- Konstrukcja nawierzchni			– beton asfaltowy,

- Szerokość konstrukcji nawierzchni		– 2.00-2.50m,

- Przekrój			   		– pochylenie poprzeczne 2.0%

- Obramowanie				– obrzeża betonowe 8x30cm.

#### Opis skrzyżowań dotyczących włączenia do trasy rowerowej

- Odcinek I – zapewniono wjazd na proj. szlak rowerowy w ramach wymienionych poniżej dróg publicznych:

- droga krajowa DK73 na wysokości m. Szczucin,

- droga powiatowa DP1843T na wysokości m. Ruszcza,

- droga powiatowa DP1844T na wysokości m. Rybitwy,

- droga gminna DG366188T (skrzyżowanie ulic Żapniowska – Widokowa w Połańcu),

- droga gminna DG366197T (skrzyżowanie ulic Jańczuka – Widokowa w Połańcu),

- droga gminna DG366192T (skrzyżowanie ulic Jana Pawła II – Widokowa w Połańcu),

- droga gminna DG366195T (skrzyżowanie ulic Gen. Kleeberga  – Widokowa w Połańcu),

- droga gminna DG366208T (skrzyżowanie ulic Akacjowa – św. Katarzyny  – Widokowa w Połańcu),

- droga powiatowa DP1842T (skrzyżowanie ulic św. Katarzyny  – Mielecka w Połańcu),

- droga krajowa DK79 (skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego  – Partyzantów w Połańcu),

- droga gminna DG366071T (skrzyżowanie ulic 11. listopada – Staszowska – kard. Wyszyńskiego w Połańcu),

- droga krajowa DK79 (skrzyżowanie ulic Kazimierza Wielkiego  – kard. Wyszyńskiego - Jędrusiów w Połańcu),

- droga gminna DG366055T (skrzyżowanie ulic Jędrusiów – Wójta – Kochanowskiego w Połańcu),

- droga wojewódzka DW764 na wysokości m. Łęg,

Ponadto w ramach wałów przeciwpowodziowych zapewniono dostęp do szlaku rowerowego z uwzględnieniem przebudowywanych 36 przejazdów gospodarczych, umożliwiających przekraczanie wałów przeciwpowodziowych pomiędzy zawalem i międzywalem, zapewniając tym samym dostęp do projektowanej drogi dla rowerów od strony przyległych do wałów dróg publicznych i wewnętrznych.

- Odcinek II – zapewniono wjazd na proj. szlak rowerowy w ramach wymienionych poniżej dróg publicznych:

- droga wojewódzka DW758 na wysokości m. Tarnobrzeg (przeprawa promowa na rzece Wiśle),

- droga powiatowa DP1717T na rejonie m. Zawisełcze,

- droga krajowa DK79 (skrzyżowanie ulic Krakowska – Kręta w Sandomierzu),

- droga gminna DG374048T (skrzyżowanie ulic Św. Królowej Jadwigi – Krakowska w Sandomierzu),

- droga gminna DG37008T (dojazd od ul. Browarnej w Sandomierzu),

- droga krajowa DK77 (skrzyżowanie ulic Żwirki i Wigury – Browarna w Sandomierzu),

- droga gminna DG374104T (skrzyżowanie ulic Lwowska - Powiśle w Sandomierzu),

- droga gminna DG374104T (ul. Powiśle w Sandomierzu – granica województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego),

Ponadto w ramach wałów przeciwpowodziowych zapewniono dostęp do szlaku rowerowego z uwzględnieniem przebudowywanych 19 przejazdów gospodarczych, umożliwiających przekraczanie wałów przeciwpowodziowych pomiędzy zawalem i międzywalem, zapewniając tym samym dostęp do projektowanej drogi dla rowerów z przyległych do wałów dróg publicznych i wewnętrznych.

- Odcinek III – zapewniono wjazd na proj. szlak rowerowy w ramach wymienionych poniżej dróg publicznych:

- droga gminna DG334005T (skrzyżowanie drogi gminnej z DW758 w Ciszycy),

- droga gminna DG334022T (skrzyżowanie drogi gminnej z DW758 w Ciszycy),

- droga gminna DG334024T (skrzyżowanie drogi gminnej z DW758 w Ciszycy),

- droga powiatowa DP1728T (skrzyżowanie drogi powiatowej z DW758 w Ciszycy),

- droga gminna DG334021T (skrzyżowanie drogi gminnej z DW758 w Błoniu),

- droga gminna DG334078T (skrzyżowanie drogi gminnej z DW758 w Błoniu),

- droga gminna DG334080T (skrzyżowanie ulic Sandomierskiej – Armii Krajowej - Zarzecze w Koprzywnicy).

- Odcinek IV – zapewniono wjazd na proj. szlak rowerowy w ramach wymienionych poniżej dróg publicznych:

- droga krajowa DK79 (skrzyżowanie ulic al. Jana Pawła II – Zamkowa w Sandomierzu),

- droga gminna DG374062T (skrzyżowanie ulic Katedralna – Zamkowa - Mariacka w Sandomierzu),

- droga powiatowa DP1731T (skrzyżowanie ulic Zawichojska – Mickiewicza – Żeromskiego 31 w Sandomierzu),

- droga gminna DG374086T (skrzyżowanie ulic Parkowa – Mickiewicza w Sandomierzu),

- droga gminna DG374133T (skrzyżowanie ulic Szkolna – Mickiewicza w Sandomierzu),

- droga gminna DG37043T (skrzyżowanie ulic Kościuszki – Mickiewicza w Sandomierzu),

- droga gminna DG374058T (skrzyżowanie ulic 11. listopada – Koseły – Mickiewicza w Sandomierzu),

- droga gminna DG374123T (skrzyżowanie ulic Słowackiego – Koseły w Sandomierzu),

- droga powiatowa DP1738T (skrzyżowanie ulic Armii Krajowej – Koseły w Sandomierzu),

- droga gminna DG374165T (skrzyżowanie ulic Rokitek – Staromiejska w Sandomierzu),

- droga gminna DG374122T (skrzyżowanie ulic Słoneczna – Staromiejska w Sandomierzu),

- droga gminna DG374056T (skrzyżowanie ulic Leszka Czarnego – Staromiejska w Sandomierzu).

- Odcinek V – zapewniono wjazd na proj. szlak rowerowy w ramach wymienionych poniżej dróg publicznych:

- droga gminna DG374107T (ul. Przemysłowa w Sandomierzu),

- droga gminna DG374023T (ul. Działkowców w Sandomierzu),

- droga gminna DG374006T (ul. Błonie w Sandomierzu – dojazd do parkingu Rezerwatu „Góry Pieprzowe”).

#### Ciągłość i spójność z innymi trasa rowerowymi

- Projektowany szlak rowerowy zapewnia ciągłość poruszania się rowerzystów, zarówno                        w zakresie projektowanych odcinków trasy (I. – V.), jak i dodatkowych dwóch odcinków ze zmianą oznakowania. Tam gdzie było to możliwe i pozwalały na to warunki terenowe, trasę poprowadzono jako wydzieloną dwukierunkową drogę dla rowerów, która odcinkowo w miejscach o niedużym natężeniu ruchu przeprowadza rowerzystów w ruch po jezdni na zasadach ogólnych.

- Projektowany szlak rowerowy wykorzystuje też zarówno istniejącą jak i projektowaną infrastrukturę rowerową:

- w zakresie pasa drogowego DW764 (Odcinek I od km 29+680 do km 30+600 w m. Łęg),

- szlak rowerowy „Green Velo” w zakresie pasa drogowego DK79 i DK77 (Odcinek II od km 13+280 do km 16+170 w m. Sandomierz),

- oraz w zakresie infrastruktury towarzyszącej projektowanej (w m. Połaniec):

- Inwestycja gminy Połaniec pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Połaniec”                          – wykonanie dokumentacji technicznej (część 2) – opracowanie obejmujące DG366071T i DG366073T,

- Inwestycja gminy Połaniec pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 79 polegająca na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerów w km od 235+145 do 235+344",

- ,,Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Połaniec" - wykonanie dokumentacji technicznej (cześć 2) - opracowanie obejmujące DG366061T,

- Inwestycja gminy Połaniec pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Połaniec realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DW764 w miejscowości Połaniec na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda w kierunku miejscowości Łęg".

#### Opis zgodności trasy z dokumentami planistycznymi.

Projektowana trasa rowerowa jest zgodna z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, w tym m. in. ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie przedstawiono w rozdziale 8. i rozdziale 9. niniejszego opracowania.

#### Opis wpływu przedmiotowej inwestycji na zmianę przepływu wód oraz ryzyk z tym związanych i zagrożenia powodzią

- Przedmiotowa inwestycja nie będzie wpływać na zmianę istniejącego przepływu wód. Jednocześnie przewidywane jest prowadzanie prac budowlanych w obrębie wałów przeciwpowodziowych, w postaci wykonania projektowanej drogi dla rowerów oraz przejazdów gospodarczych.

- Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób umożliwiający prowadzanie ewentualnych akcji ratowniczych odpowiednim służbom powodziowym. W związku z powyższym w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego Wykonawca niezwłocznie opuści plac budowy w zakresie wałów przeciwpowodziowych na czas prowadzenia akcji, tzn. umożliwi pełną przejezdność dla służb ratowniczych. Wykonawca robót, w przypadku uzyskania informacji od właściwych instytucji o zbliżającym się zagrożeniu powodziowym, zobowiązany jest w porozumieniu z Zarządcą wału oraz właściwymi służbami przywrócić poziom (wysokość) wału przeciwpowodziowego do stanu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

- Przed przystąpieniem do realizacji prac pielęgnacyjnych, Wykonawca robót uzgodni z administratorem wałów czas ich realizacji, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia. W przypadku wystąpienia stanów powodziowych, Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z właściwym sztabem kryzysowym. Ponadto przed przystąpieniem do robót wymagających prac ziemnych w obrębie wałów przeciwpowodziowych, Wykonawca Robót zobowiązany jest do uzgodnienia czasu ich realizacji z administratorem, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

- Wykonawca Robót powinien być zaopatrzony w worki oraz piasek do ich wypełnienia w ilości zapewniającej wypełnienie bieżących wykopów do pierwotnej rzędnej korony wału na wypadek wezbrania wody oraz będzie kontrolował na bieżąco prognozy pogody przed rozpoczęciem i podczas prowadzenia prac.

#### Przejazdy gospodarcze przez wały przeciwpowodziowe

Istniejące przejazdy gospodarcze przez wały przeciwpowodziowe należy przebudować wraz z dowiązaniem do istniejącej rzędnej korony wału w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdów według rozwiązań przedstawionych w dokumentacji projektowej. W lokalizacjach wystąpienia przejazdów wałowych na odcinkach drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej, wykonana zostanie nawierzchnia z betonu cementowego zgodnie z zakresem przedstawionym na planach sytuacyjnych. Szerokość przejazdów na długości ich dowiązania wysokościowego, przyjęto zgodnie z szerokością drogi na podjeździe na koronę wału. Na długości drogi dla rowerów, przechodzącej przez przejazd gospodarczy, przewidziano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów. W obrębie przejazdów wałowych, nie powinny występować stałe słupki blokujące, ze względu na prace utrzymaniowe na wałach przeciwpowodziowych, dopuszcza się lokalizację słupków składanych.

#### Oznakowanie trasy

Projekt przewiduje wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego, informującego o przebiegu szlaku rowerowego „Blue Valley” oraz lokalizacji projektowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów w zakresie inwestycji. Wprowadzane oznakowanie tras rowerowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, a także z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Podstawową informacją o przebiegu trasy rowerowej jest znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym”. Znakami uzupełniającymi są: znaki informacyjne R-4a, informujące o możliwości zmiany kierunku jazdy z jezdni na wydzieloną drogę dla rowerów oraz tablice kierunkowe R-4c, informujące o zmianach kierunku jazdy w zakresie szlaku rowerowego. Dodatkowo oznakowane zostaną projektowane Miejsca Obsługi Rowerzystów wraz z ewentualnymi towarzyszącymi tabliczkami kierunkowymi. Na wymienionych powyżej znakach pionowych, umieszczone zostanie dedykowane niniejszemu szlakowi turystycznemu logo „Blue Valley”, które na późniejszym etapie projektowym zostanie wskazane przez Inwestora. Sposób oznakowania turystycznych tras rowerowych, musi zapewnić dobrą widoczność w każdych warunkach pogodowych w porze dziennej i nocnej oraz być jednoznaczne i oczywiste. Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego na całej długości projektowanej trasy rowerowej, w tym na odcinkach bezinwestycyjnych, objętych zakresem niniejszej inwestycji. Oznakowanie pionowe zamontowane zostanie na słupkach stalowych, które powinny zostać osadzone na fundamencie betonowym. Projekt Stałej Organizacji Ruchu powinien zostać wykonany zgodnie z wymaganiami i przy uzgodnieniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zgodnie z zaleceniami znaki pionowe nie powinny być lokalizowane w obszarze wałów przeciwpowodziowych.

W zakresie znaków poziomych, niniejsza koncepcja zakłada oznakowanie projektowanych dróg dla rowerów znakami poziomymi P-23 „rower”.

Zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym, koncepcja przewiduje wprowadzenie dodatkowych przejazdów dla rowerzystów oznakowanych znakiem poziomym P-11, a we wskazanych miejscach, także razem z przejściami dla pieszych, oznakowanymi znakami P-10. We określonych miejscach w zakresie dróg publicznych przewidziano umieszczenie znaków A-24 „Uwaga rower”. W miejscach gdzie okazało się to konieczne, przewidziano likwidację pojedynczych znaków lub ich przesunięcie.

Poniżej przedstawiono wstępny wykaz projektowanych znaków drogowych, zgodnie                                                          z zagospodarowaniem przedstawionym w Załączniku nr 1 - KPP):

- Słupki drogowe pionowe:

- słupki drogowe metalowe ocynkowane wysokości 2,5m – 53 szt.

- słupki drogowe metalowe ocynkowane wysokości 1,5m – 381 szt.

- Tablice znaków drogowych pionowych:

- R-4 - 492 szt.

- A-24 - 7 szt.

- C-13 - 14 szt.

- C-13a - 10 szt.

- C13/16 - 4 szt.

- C13/16a - 4 szt.

- D6a, - 6 szt.

- D6b, - 9 szt.

- Znaki drogowe poziome:

- P-23 „rower” - 166 szt.

- P-26 „piesi” - 6 szt.

- P-11 „przejazdy” - 113 m.b.

- P-10 „przejścia dla pieszych” - 18 m.b.

#### Konstrukcja nawierzchni

- Droga dla rowerów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 – 3cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 – 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem cem. C3/4 – 12cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem cem. C1,5/2 – 20cm,

- Droga dla rowerów (w zakresie przejazdów gosp. i zjazdów):

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 – 3cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 – 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem cem. C3/4 – 15cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem cem. C1,5/2 – 20cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% - 25cm,

- Przejazdy gospodarcze

- warstwa ścieralna z betonu cementowego C30/37 (dylatowany poprzecznie co 2 m, szczeliny wypełnione masą zalewową na gorąco) - 22cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 - 28cm,

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem cem. C3/4 - 20cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% - 40cm,

- Pobocze

- zagęszczony grunt rodzimy – 10 cm,

- Zjazdy

- kostka betonowa ciemnoszara prostokątna 10x20cm – 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie – 20cm,

- warstwa mrozoochronna z gruntu stab. spoiwem cem. C1,5/2 – 20cm,

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25% - 25cm,

- Urządzenie odwadniające typu dren francuski

- tłuczeń kamienny 16/31,5mm – 20 cm,

- geowłóknina o gęstości min. 100g/m2 – 0,2cm,

- tłuczeń kamienny 31,5/63mm – 80 cm,

- geowłóknina o gęstości min. 100g/m2 – 0,2cm,

- grunt rodzimy,

#### Odwodnienie

W zakresie projektowanych odcinków dróg dla rowerów, odwodnienie odbywać będzie się powierzchniowo w kierunku jezdni za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, docelowo do gruntu lub istniejących odbiorników wód, w tym rowów otwartych.

Wyjątek stanowi odcinek II projektowanej trasy rowerowej – od km 0+120 do km 0+955, gdzie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej DW758, ze względu na trudne warunki terenowe, przewidziano budowę bezodpływowego urządzenia na zasadzie drenu francuskiego, zlokalizowanego pomiędzy istniejącą jezdnią, a projektowaną drogą dla rowerów. Projektowane rozwiązanie przewiduje budowę drenu kamiennego, uzupełnionego na całym obwodzie przekroju o przegrodę filtracyjną, pełniącą jednocześnie funkcję separacyjną, która zapobiega wnikaniu cząstek otaczającego gruntu do wnętrza przekroju drenu. Funkcję warstwy filtracyjnej spełniać będą odpowiednio dobrane geowłókniny o odpowiedniej konstrukcji i parametrach technicznych, a funkcję wewnętrznego wypełnienia, odtransportowującego przefiltrowaną wodę, materiał mineralny pochodzenia naturalnego.

Szczegóły w zakresie lokalizacji i konstrukcji projektowanego drenażu przedstawiono na Planach Sytuacyjnych oraz przekrojach typowych – Rys. 3.3.1 i 3.3.2.

#### Roboty budowlane przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy zdjąć warstwę humusu. Zarówno zdjęty humus, jak i urobek z korytowania pod konstrukcję drogi dla rowerów, należy składować poza korpusem wałów przeciwpowodziowych. Nadmiar urobku powstałego po korytowaniu, należy odwieźć na miejsce składowania, które nie może znajdować się w obrębie wałów.

#### Roboty ziemne

Zakres robót ziemnych należy ograniczyć do wykonania niezbędnych wykopów pod konstrukcję jezdni. Urobek może zostać wykorzystany celem odtworzenia geometrii wałów. Nadmiar urobku należy odwieźć na miejsce składowania, które nie może znajdować się w obrębie wałów.

#### Pobocza (opaski)

Projekt przewiduje wykonanie obustronnych poboczy w zakresie dróg dla rowerów zlokalizowanych na koronie wałów przeciwpowodziowych. Pobocze gruntowe zostanie wykonane po ułożeniu nawierzchni drogi rowerowej. Pobocze należy wykonać obustronnie na całej długości drogi rowerowej jako zagęszczone (utwardzone) o szerokości min. 25 cm.

#### Opis zgodności trasy z dokumentami planistycznymi;

Projektowana trasa rowerowa jest zgodna z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, w tym m. in. ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie przedstawiono w koncepcji programowo - przestrzennej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

#### Wymagania materiałowe

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów budowlanych zgodnych z polskimi normami, prawem budowlanym oraz posiadających niezbędne atesty i certyfikaty.

### Projektowana kładka pieszo – rowerowa

Niniejsza inwestycja przewiduje przebudowę istniejącej kładki dla pieszych, zlokalizowaną na rzece Czarna w Połańcu, w ciągu ul. 11 listopada, wraz ze zmianą jej funkcji na kładkę pieszo-rowerową.

#### Zakres przebudowy kładki

W ramach przebudowy przewiduje się:

- rozbiórkę balustrad stalowych;

- rozbiórkę nawierzchni asfaltowej na przęsłach oraz konstrukcji żelbetowej pomostu kładki;

- oczyszczenie stalowej konstrukcji nośnej przęseł z wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego;

- wymiana stalowych łączników zespalających;

- naprawę i zabezpieczenie powierzchniowe elementów betonowych podpór;

- wymiana łożysk;

- wykonanie nowej płyty żelbetowej zespolonej z istniejącymi dźwigarami

- osadzenie desek gzymsowych;

- montaż wpustów odwodnieniowych;

- montaż przekryć dylatacyjnych;

- wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych;

- montaż nowoprojektowanych balustrad;

- reprofilacja nawierzchni przyczółka

- przebudowa stożków przy przyczółkach

- wymiana wzmocnienia stożków

- wykonanie schodów na skarpie z elementów betonowych prefabrykowanych

Przebudowa kładki nie wpływa na zmianę parametrów geometrycznych kładki.

#### Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć teren budowy. W pierwszej kolejności należy przystąpić do zabezpieczenia instalacji obcej z rurami osłonowymi podwieszonymi do dźwigarów stalowych. Następnie należy przystąpić do demontażu urządzeń wyposażenia: balustrad, oświetlenia (latarń), przekryć dylatacyjnych.

#### Przebudowa przęseł i konstrukcji stalowej

Istniejącą nawierzchnię i izolację należy rozebrać przy użyciu lekkich młotów lub przez skrawanie. Następnie za pomocą lekkich młotów należy rozebrać żelbetową płytę.

Elementy stalowe przęseł należy oczyścić przez piaskowanie do stopnia wg zaleceń zabezpieczenia antykorozyjnego, a następnie wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. Ostatnią warstwę zabezpieczenia wykonać po wykonaniu nowej płyty pomostu.

Po oczyszczeniu konstrukcji do górnego pasa dźwigara przez zgrzewanie, należy zamocować trzpienie zespalające oraz wykonać zabezpieczenie antykorozyjne. Następnie wykonać deskowanie, wbudować zbrojenie, ustawić prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu, ustawić wpusty odwodnienia i wykonać nową żelbetową płytę pomostu. Płytę pomostu należy wykonać z betonu C30/37. Grubość płyty powinna wynosić 17-22cm. Należy zapewnić spadki poprzeczne 2,5%                        w kierunku osi ścieku i  podłużne ok. 1% oraz lokalnie zmienne przy dylatacjach, celem zapewnienia właściwego odpływu wód.

Ostatnim elementem jest wbudowanie asfaltowych przekryć dylatacyjnych pomiędzy konstrukcją nośną, a przyczółkiem.

#### Wymiana łożysk

Ze względu na zaawansowaną korozję niektórych z łóżysk przewiduje się wymianę wszystkich łożysk zgodnie ze schematem łożyskowania.

#### Naprawa betonu

Elementy betonowe podpór należy odsłonić do poziomu 50cm poniżej poziomu terenu, oczyścić przez piaskowanie, uzupełnić ubytki i wyszpachlować powierzchnie zaprawami PCC.

#### Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Powierzchnie stalowej konstrukcji nośnej przewiduje się zabezpieczyć grubością systemu malarskiego nie mniejszą niż 240μm składającego się z:

- podkładu gruntującego ESIZn (etylokrzemianowy)		75μm,

- powłoki uszczelniającej EP (epoksydowa)			40μm,

- warstwy nawierzchniowej PS (polisiloksanowa)		125μm.

Zabezpieczenie powierzchni pasów górnych (powierzchnia styku z płytą żelbetową) przewiduje się o grubości 40÷60μm za pomocą farby EP (epoksydową). Warstwa ta będzie pełniła funkcję zabezpieczenia czasowego przed wykonaniem żelbetowej płyty pomostu.

Nowoprojektowane stalowe elementy wyposażenia typu balustrady, należy zabezpieczyć antykorozyjnie systemem metalizacyjno-malarskim. Metalizację należy wykonać przez ocynkowanie ogniowe. Grubość powłoki cynkowej powinna wynosić min 80μm. Jako system malarski należy zastosować zestaw epoksydowy: grunt i epoksydy, jako nawierzchnię – farbę poliuretanową alifatyczną. Grubość całkowita zestawu malarskiego suchych powłok powinna wynosić 240μm.

Zaleca się, by ostatnia warstwa powłoki malarskiej została wykonana po zakończeniu prac betonowych na budowie. Szczególną uwagę należy zwrócić spawom na montażu gdzie powierzchnia stalowa musi zostać odpowiednio przygotowana na budowie i pokryta kompletnym systemem antykorozyjnym.

Systemy antykorozyjne na powierzchnie zewnętrzne przyjęto zgodnie z „Zaleceniami do wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych” opracowanych przez IBDiM, Warszawa 2006r.

#### Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

Na betonowych powierzchniach konstrukcji podpór należy wykonać zabezpieczenie powierzchniowe, chroniące beton przed szkodliwym działaniem atmosfery i czynników agresywnych z otaczającego środowiska.

#### Montaż rur osłonowych instalacji obcych istniejących

Do konstrukcji stalowej od dołu podwieszono 2 rury osłonowych dla przeprowadzenia istniejących sieci.

#### Nawierzchnie

Na nowej płycie pomostu należy wykonać nawierzchnię na bazie żywic grubości min. 5 mm. Należy wykonać reprofilację istniejących nawierzchni zlokalizowanych w strefach przyczółków mostowych zgodnie z dokumentacją rysunkową.

#### Umocnienie skarp

Skarpy w obrębie kładki przewidziano do przebudowy oraz umocnienia w nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm na podbudowie z piasku gr. 10 cm. Przed wykonaniem umocnienia, skarpy należy uformować.

#### Montaż wyposażenia

Balustrady stalowe

Przewidziano demontaż istniejących balustrad oraz montaż nowych stalowych o wysokości 1,2m montowanych do płyty pomostu. Sposób montażu balustrad do płyty pomostu przewidziano na kotwy lub przez spawanie do marek zabetonowanych w konstrukcję.

Odwodnienie

Nowa płyta pomostu została zaprojektowana w spadku poprzecznym 2.5% dwustronnym do osi obiektu która ma spadek ~2%. W osi odwodnienia zlokalizowano wpusty z których woda odbierana jest rurami spustowymi mocowanymi do słupów filarów.

Oświetlenie

Przewidziano demontaż istniejących latarni mocowanych do konstrukcji przyczółka. Nowoprojektowane latarnie będą mocowane do konstrukcji przyczółka w lokalizacji tożsamej                    ze stanem istniejącym.

Dylatacje

Pomiędzy konstrukcją przęsła, a konstrukcją przyczółka przewidziano montaż asfaltowego przekrycia dylatacyjnego.

#### Znaki pomiarowe

W celu monitorowania przemieszczeń podczas remontu i eksploatacji kładki, należy wykonać następujące znaki pomiarowe:

- po jednym znaku pomiarowym na każdej z podpór kładki,

- dwa znaki pomiarowe na przęśle w osiach wszystkich podpór i w środku przęseł,

- jeden znak wysokościowy (reper) poza obiektem.

Znaki wysokościowe na podporach i ustroju niosącym należy wykonać w postaci kołków wstrzeliwanych lub elementów stalowych (osadzonych w betonie lub mocowanych do konstrukcji stalowej). Znaki pomiarowe muszą być wykonane z materiału dobrze zabezpieczonego antykorozyjnie (przynajmniej przez cynkowanie i malowanie) lub ze stali nierdzewnej. Stały znak wysokościowy poza obiektem należy wykonać na niezależnym fundamencie betonowym posadowionym poniżej poziomu przemarzania i zabezpieczonym przed przypadkowym uszkodzeniem lub aktami wandalizmu. Stały znak wysokościowy powinien być w miarę możliwości dowiązany do niwelacji państwowej.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji należy wykonać „pomiar stanu zero” wszystkich znaków pomiarowych. Następnie należy dokonywać pomiarów podczas okresowych przeglądów. W przypadku stwierdzenia przemieszczeń przekraczających dopuszczalne wartości należy niezwłocznie powiadomić nadzór inwestorski i inne przewidziane prawem organy kontroli.

### Projektowane Miejsca Obsługi Rowerzystów

Celem zadania inwestycyjnego jest poprawa infrastruktury turystycznej w zakresie turystyki rowerowej zapewniającej w każdej lokalizacji strefę rekreacyjno-wypoczynkową. Poprawę jakości usług turystycznych wpłynie korzystnie na rozwój Województwa Świętokrzyskiego.

Projektowane Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) powinny zapewniać miejsca do odpoczynku, informacji oraz schronienia przed trudnymi warunkami pogodowymi. MORy zostały wyposażone w elementy zgodnie ze Standardami budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów, Miejsc Przyjaznych Kajakarzom oraz Miejsc Obsługi Kamperów dla realizacji projektu pod roboczą nazwą „Blue Valley – Wiślanym Szlakiem”.

MOR – Połaniec

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy Miejsca Obsługi Rowerzystów projektuje się na dz. nr 6265/1, 6265/2, 6266/1 obręb 0001 Połaniec, m. Połaniec, pow. Staszowski.

Działki na których zaprojektowano MOR zostały częściowo objęte inwestycją. Od strony południowej wprowadzono wjazd do MOR z nawierzchni przepuszczalnej do którego doprowadzono DDR w ruchu ogólnym przez przejazd gospodarczy poprowadzony od na odcieku I w km 24+310.

Główne ścieżki w obrębie MOR projektu się z nawierzchni przepuszczalnej typu HanseGrand. Nawierzchnię z kostki brukowej projektuje się pod stojakami na rowery oraz wiatą. Na placu zabaw wprowadzono nawierzchnię piaskową. W pozostałej części zaprojektowano trawnik.

Miejsce obsługi rowerzystów zostało zaprojektowane jako wariant 1 - rozszerzony w zakresie, którego wprowadzono:

- plac zabaw z nawierzchnią piaskową, na którym zlokalizowano trzy urządzenia do zabawy (domek ze zjeżdżalnią, piaskownica, huśtawka),

- zadaszona wiata (o wym. 4,0 x 8,3 m),

- zadaszona wiata przeznaczona do umieszczenia toalet przenośnych (o wym. 4,0 x 8,3 m),

- sześć stojaków na rowery,

- dwa punkty do ładowania rowerów dla 4 rowerów zasilane solarnie,

- punkt ładowania urządzeń multimedialnych zasilana solarnie,

- stacja naprawcza dla rowerów,

- stacja wody pitnej,

- ławki z oparciem,

- trzy kosze do segregacji śmieci.

Z uwagi na istniejące zarośla projektuje się należy usunąć niewielkie grupy zarośli. Jednakże wprowadzono nasadzenia kompensacyjne w zakresie MORu. Roślinność projektowana wpisuje się w krajobraz miejski.

Elementy małej architektury zostały zaprojektowane zgonie ze standardami budowy Miejsc Obsługi Rowerzystów. Zaprojektowane urządzenia elektryczne zostały przystosowane do możliwości zasilania ich przez baterie słoneczne:

- punkty ładowania rowerów elektrycznych projektuje się jako solarne z wbudowanymi bankami energii;

- punkty ładowania urządzeń multimedialnych projektuje się jako zasilane z paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, zlokalizowanych na wiacie;

- punkty świetlne projektuje jako lampy solarno-słoneczne, trwale powiązane z gruntem.

Roślinność projektowana

  - Brzoza brodawkowata – Betula pendula

  - Głóg dwuszyjkowy – Crataegus x media

  - Wiąz ‘Camperdownii’ - Ulmus ‘Camperdownii’

  - Żywopłot – irga lśniąca – Cotoneaster lucidus oraz trzmielina oskrzydlona – Euonymus alatus

  - Rabata 1 – Iris pseudacorus, Tiarella cordifolia, Adiantum pedatum ‘Crispum’, Viola odorata, Hosta ‘Fragrant Bouquet’, Darmera peltata – tarczownica tarczowata

  - Rabata 2 - Sedum 'Herbsifreude' – rozchodnik 'Herbsifreude', Rudbeckia fulgida var sullivantii 'Little Goldstar', Anemone sylvastris – zawilec wielkokwiatowy

Wyposażenie - Wariant 2

•	plac zabaw z nawierzchnią piaskową, na którym zlokalizowano trzy urządzenia do zabawy (domek ze zjeżdżalnią, piaskownica, huśtawka),

•	zadaszona wiata (o wym. 4,0 x 8,3 m) punkt ładowania urządzeń multimedialnych,

•	zadaszona wiata przeznaczona do umieszczenia toalet oraz pryszniców (o wym. 4,0 x 8,3 m),

•	budynek przeznaczony na kuchnię (o wym. 4,0 x 8,3 m) oraz zlew do mycia naczyń,

•	sześć stojaków na rowery,

•	dwa punkty do ładowania rowerów dla 4 rowerów,

•	stacja naprawcza dla rowerów,

•	stacja wody pitnej,

•	ławki z oparciem,

•	trzy kosze do segregacji śmieci.

Pozostałe elementy zgodne z wariantem 1.

MOR – Ciszyca

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy Miejsca Obsługi Rowerzystów na dz. ew. nr 217 obręb 0004 Ciszyca, m. Ciszyca, gm. Koprzywnica, pow. Sandomierski.

Od strony północnej wprowadzono wjazd do MOR z nawierzchni przepuszczalnej do którego doprowadzono DDR w ruchu ogólnym na drodze gminnej odcieku III w km 4+300. Dojazd do MOR będzie możliwy z odcinka nr III biegnącego od miejscowości Koprzywnica oraz z odcinka II przeprowadzonego od przejścia promowego w miejscowości Ciszyca.

Główne ścieżki w obrębie MOR projektu się z nawierzchni przepuszczalnej typu HanseGrand. Nawierzchnię nieprzepuszczalną z kostki brukowej projektuje się pod stojakami na rowery. Na placu zabaw wprowadzono nawierzchnię piaskową. W pozostałej części zaprojektowano trawnik. Miejsce obsługi rowerzystów zostało zaprojektowane jako wariant podstawowy:

- plac zabaw z nawierzchnią piaskową, na którym zlokalizowano dwa urządzenia do zabawy,

- budowa zadaszonej wiaty (o wym. 4,0 x 6,3 m),

- sześć stojaków na rowery,

- stacja wody pitnej,

- ławki z oparciem,

- trzy kosze do segregacji śmieci.

Projektowane zagospodarowanie nie ingeruje w istniejącą roślinność. Na całym terenie działki projektuje się nasadzenia roślinne z roślinności ozdobnej wpisującej w się w krajobraz wiejski. Pozostawiono istniejące drzewa zlokalizowane w północnej części działki. Drzewo zlokalizowane przy słupie trakcyjnym należy usunąć z uwagi na zły stan fitosanitarny.

Zaprojektowane urządzenia elektryczne zostały przystosowane do możliwości zasilania ich przez baterie słoneczne:

- punkty ładowania rowerów elektrycznych projektuje się jako solarne z wbudowanymi bankami energii,

- punkty ładowania urządzeń multimedialnych projektuje się jako zasilane z paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, zlokalizowanych na wiacie,

- punkty świetlne projektuje jako lampy solarno-słoneczne, trwale powiązane z gruntem.

Roślinność projektowana

  - Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

  - Głóg jednoszyjkowy – Crataegus monogyna

  - Żywopłot – irga lśniąca – Cotoneaster lucidus oraz trzmielina oskrzydlona – Euonymus alatus

  - Rabata 1 – Iris pseudacorus, Tiarella cordifolia, Adiantum pedatum ‘Crispum’, Viola odorata, Hosta ‘Fragrant Bouquet’, Darmera peltata – tarczownica tarczowata

  - Rabata 2 - Sedum 'Herbsifreude' – rozchodnik 'Herbsifreude', Rudbeckia fulgida var sullivantii 'Little Goldstar', Anemone sylvastris – zawilec wielkokwiatowy

  - Rabata 3 - Achillea 'Walther Funcke' – krwawnik ‘Walther Funcke’, Echunacea 'Meditation White' – jeżówka 'Meditation White', Stipa tenuissima – ostnica cieniutka, Pulsatilla vulgaris – sasanka zwyczajna, Allium caeruleum – czosnek błękitny.

MOR – Sandomierz

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy Miejsca Obsługi Rowerzystów na dz. ew. nr 95/2 obręb 0001 Kamień Plebański, m. Sandomierz pow. Sandomierski.

Od strony północnej wprowadzono wjazd do MOR z nawierzchni przepuszczalnej do którego doprowadzono DDR w ruchu ogólnym od zjazdu gospodarczego z wału przeciwpowodziowego w km 1+310 na odcinku VA.

Zagospodarowanie działki pod MOR nie ingeruje w istniejącą roślinność. Obecnie na teren jest nieużytkowany, wysokie zarośla znajdują się przy wale przeciwpowodziowym oraz zjeździe gospodarczym.  Z uwagi na sąsiedztwo terenów miejskich oraz pośrednią dzikość terenu wprowadzono nasadzenia roślin w celu zachowania naturalnego charakteru miejsca.

Miejsce obsługi rowerzystów zostało zaprojektowane jako wariant podstawowy w zakresie, którego wchodzi:

- Plac zabaw z nawierzchnią piaskowej, na którym zlokalizowano dwa urządzenia do zabawy,

- Zadaszonej wiaty (o wym. 4,0 x 6,0 m) dla 6 osób,

- sześć stojaków na rowery,

- ławki z oparciem,

- trzy kosze do segregacji śmieci

- miejsce do grillowania

- pole namiotowe

- trzy przenośne toalety.

Dodatkowo zaprojektowano urządzenia elektryczne przystosowane do zasilania bateriami słonecznymi:

- punkty ładowania rowerów elektrycznych projektuje się jako solarne z wbudowanymi bankami energii;

- punkty ładowania urządzeń multimedialnych projektuje się jako zasilane z paneli fotowoltaicznych z magazynem energii, zlokalizowanych na wiacie;

- punkty świetlne projektuje jako lampy solarno-słoneczne, trwale powiązane z gruntem.

Nie projektu się elementów zasilanych energią elektryczną z sieci miejskich zgodnie z opinią Burmistrza Miasta Sandomierz.

Roślinność projektowana

  - Salix ‘Erythroflexousa’ – wierzba ‘Erythroflexousa’

  - Głóg jednoszyjkowy – Crataegus monogyna

  - Żywopłot – trzmielina oskrzydlona – Euonymus alatus, trzmielina pospolita – Euonymus europaeus, dereń biały - Cornus alba, Salix purpurea ‘Nana’ – wierzba purpurowa odm. Nana

  - Rabata 1 – Iris pseudacorus, Tiarella cordifolia, Adiantum pedatum ‘Crispum’, Viola odorata, Hosta ‘Fragrant Bouquet’, Darmera peltata – tarczownica tarczowata

  - Rabata 2 - Sedum 'Herbsifreude' – rozchodnik 'Herbsifreude', Rudbeckia fulgida var sullivantii 'Little Goldstar', Anemone sylvastris – zawilec wielkokwiatowy

  - Rabata 3 - Achillea 'Walther Funcke' – krwawnik ‘Walther Funcke’, Echunacea 'Meditation White' – jeżówka 'Meditation White', Stipa tenuissima – ostnica cieniutka, Pulsatilla vulgaris – sasanka zwyczajna, Allium caeruleum – czosnek błękitny.

#### Bilans terenu

Bilansu terenu Miejsc Obsługi Rowerzystów – Połaniec

|  | Numer działki ewidencyjnej | dz. ew. nr 6265/1 | dz. ew. nr 6265/2 | dz. ew. nr 6266/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wariant 1 |  |  |  |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 57,15 | 403,30 | 2,24 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 7,25 | 267,80 | 12,52 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 0,00 | 19,33 | 0,00 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 0,00 | 43,58 | 0,00 |
| 5 | nawierzchnia przepuszczalna [m2] | 53,64 | 254,44 | 0,00 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
|  | łączna zajętość działki [m2] | 118,04 | 1113,45 | 14,76 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 758,00 | 6802,00 | 537,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 15,6% | 16,4% | 2,7% |
|  | całkowita powierzchnia MOR [m2] | 1246,25 |  |  |
|  | Wariant 2 |  |  |  |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 57,15 | 275,78 | 2,24 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 7,25 | 225,90 | 12,52 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 0,00 | 19,33 | 0,00 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 0,00 | 183,82 | 0,00 |
| 5 | nawierzchnia przepuszczalna [m2] | 55,64 | 394,44 | 0,00 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
|  | piasek na boisku [m2] | 0,00 | 349,24 | 0,00 |
|  | łączna zajętość działki [m2] | 120,04 | 1573,51 | 14,76 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 758,00 | 6802,00 | 537,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 15,8% | 23,1% | 2,7% |
|  | całkowita powierzchnia MOR [m2] | 1708,31 |  |  |

Bilansu terenu Miejsc Obsługi Rowerzystów – Ciszyca

|  | Numer działki ewidencyjnej | dz. ew. nr 217 obręb 0004 Ciszyca, gm. Koprzywnica, pow. Sandomierski |
| --- | --- | --- |
|  | Wariant 1 | MOR Ciszyca |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 268,02 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 128,68 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 12,13 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 41,50 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana – typu Hansegrand [m2] | 113,79 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 94,53 |
|  | łączna powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej [m2] | 658,66 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 3900,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 16,9% |
|  | Wariant 2 |  |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 266,35 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 125,08 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 18,05 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 41,61 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana – typu Hansegrand [m2] | 113,06 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 94,53 |
|  | łączna powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej [m2] | 658,68 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 3900,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 16,9% |

Bilansu terenu Miejsc Obsługi Rowerzystów - Sandomierz

|  | Numer działki ewidencyjnej | dz. ew. nr 95/2 obręb 0001 Kamień Plebański, m. Sandomierz pow. sandomierski |
| --- | --- | --- |
|  | Wariant 1 | MOR Sandomierz |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 315,52 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 194,46 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 13,52 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 41,52 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana [m2] | 231,92 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 64,00 |
|  | łączna powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej [m2] | 860,93 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 34329,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 2,5% |
|  | Wariant 2 | MOR Sandomierz |
| 1 | teren zielony - trawa [m2] | 315,47 |
| 2 | teren zielony - rabaty [m2] | 194,21 |
| 3 | nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej [m2] | 13,52 |
| 4 | nawierzchnia utwardzona pod wiatę [m2] | 41,61 |
| 5 | nawierzchnia przepuszlana [m2] | 232,06 |
| 6 | piasek na placu zabaw [m2] | 64,00 |
|  | łączna powierzchnia zajętości działki ewidencyjnej [m2] | 860,87 |
|  | powierzchnia działki ewidencyjnej [m2] | 34329,00 |
|  | udział procentowy zajętości powierzchni | 2,5% |

#### Oznakowanie

W celu naprowadzenia rowerzystów do MOR wprowadzono oznakowanie zgodnie z załącznikiem nr 1 – Koncepcja Programowo – Przestrzenna, załącznik BV-D-9 do KPP – Koncepcja organizacji ruchu – projektowane znaki pionowe.

#### Sieci uzbrojenia terenu

MOR Połaniec

Przez działki ewidencyjne o numerze 6265/1 oraz 6266/1 przebiega sieć elektryczna oświetleniowa od której projektuje się podłączenie do projektowanych latarni na terenie MOR. Dodatkowo przebiega sieć kanalizacji deszczowej wzdłuż sąsiedniej ścieżki rowerowej. Istniejąca infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowanym obiektem.

W wariancie drugi do istniejących sieci projektuj się podłączenie elementów zasilanych elektrycznie wraz z monitoringiem, dodatkowo podłączenie sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych.

MOR Ciszyca

Na działce ewidencyjnej przeznaczonej pod MOR znajduje się sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja z odprowadzeniem do szamba, sieć elektryczna, sieć teletechniczna oraz woda. Wszystkie sieci nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem.

W wariancie drugi do istniejących sieci projektuj się podłączenie źródełka na wodę oraz elementów zasilanych elektrycznie wraz z monitoringiem.

MOR Sandomierz – Kamień Plebański

Projektowanie nie koliduje z istniejącą nadziemną siecią wysokiego napięcia. Inne sieci nie występują na terenie opracowania. W odległości ok. 10 m od północnej granicy działki znajduje się sieć wodociągowa. W północnej części działki przebiega przewód kanalizacji sanitarnej. Istniejąca infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowanym obiektem.

W wariancie drugi do istniejących sieci projektuj się elementów zasilanych elektrycznie wraz z monitoringiem.

#### Urządzenia budowlane

Projektowane Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) zostały podzielone względem elementów wyposażenia. Wyposażeniem elementów MOR zostało przygotowane dzieląc na dwa warianty.

Wariant podstawowy zawiera:

- Zadaszoną wiatę z miejscami siedzącymi dla 6 osób

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 6,3 x 4,0 m, podest: 1,0 x 6,3 m, miejsce pod śmietnik 2,5 x 4,0 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno impregnowane – sosna europejska, kolor RAL 7016, podest – drewno europejskie iglaste impregnowane,

  - Konstrukcja nośna budynku na poziomie parteru stanowi układ murowanych ścian nośnych o grubości ok. 18 cm z trzpieniami żelbetowymi, wieńcami oraz belkami żelbetowymi. Bezpośrednie posadowienie budynku na płycie fundamentowej.

- Ławka z oparciem

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 1,8 x 0,82 x 0,73 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016.

  - Ławka powinna zawierać oparcie oraz podłokietniki. Kotwienie należy wykonać do betonowych fundamentów za pomocą prętów gwintowych.

- Ławka bez oparcia

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 1,8 x 0,82 x 0,73 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016. Kotwienie należy wykonać do betonowych fundamentów za pomocą prętów gwintowych.

- Leżako-ławka

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 1,8 x 2,0 x 0,68 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016. Kotwienie należy wykonać do betonowych fundamentów za pomocą prętów gwintowych.

- Ławostół

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 2,2 x 0,7 x 0,8 m, wysokość siedziska ok. 0,45 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016. Kotwienie należy wykonać do betonowych fundamentów za pomocą prętów gwintowych.

- Parking rowerowy

  - Stojak rowerowy, specyfikacje: Wymiary ok. 1,0 x 0,8 x 0,05 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016. Nie dopuszcza się przykręcenia stojaka do nawierzchni, należy zamontować na stałe w gruncie.

- Kosze na śmieci do segregacji odpadów

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 1,5 x 0,5 x 1 m, wysokość siedziska ok. 0,45 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016. Kosze do segregacji powinny zawierać trzy pojemniki na papier, plastik oraz zamieszane oraz popielniczkę.

  - Należy zastosować oznakowanie pojemników w sposób kolorystyczny.

  - Pojemnik wewnętrzy ze stali ocynkowanej, z uchwytami, o pojemności każdego pojemnika ok. 40 l.

  - Kotwienie według producenta.

- Tablicę informacyjną z mapą Szlaku

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 3,0 x 2,3 x 0,05 m, tablica wymiary ok. 3,00 x 1,45 x 0,60 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016.

- Szyld na wjeździe z nazwą i logiem Szlaku

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 3,0 x 2,3 x 0,05 m, tablica wymiary ok. 3,00 x 1,45 x 0,60 m, szyld wymiary ok. 3,00 x 0,25 x 0,05 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016.

- Hamak miejski

  - Hamak mocowany na rurach ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor RAL 7016, drewno europejskie iglaste impregnowane, leżanka wykonana z taśm, mocowane na stałe do podłoża.

- Stacja naprawcza:

  - Stacja naprawcza dla rowerów przeznaczony jest do doraźnej naprawy lub regulacji roweru. Przeznaczony do korzystania przez jednego użytkownika przy wykorzystaniu narzędzi będących jego wyposażeniem. Wyposażona w uchwyt u góry do podtrzymania roweru podczas napraw oraz z boku pompkę ręczną wyposażona w dwa rodzaje gwintów wraz z manometrem.

  - Uchwyt do zawieszania roweru powinien być wykonany z duch rur ze stali nierdzewnej, może posiadać na końcach izolację zabezpieczającą przed uszkodzeniem, zadrapaniem roweru.

  - W skład elementów stacji naprawczej wchodzi:

    - wkrętak krzyżowy PH2 ze stali nierdzewnej na łączniku obrotowym;

    - klucz płaski ze stali nierdzewnej 8x10/13x15 mm na łączniku obrotowym;

    - klucze imbusowe w zestawie w rękojeści 10,8,5,4,3 mm na łączniku obrotowym;

    - pompka ręczna z wejściem dla zaworu Presta, Schrader oraz Dunpol;

    - klucz nastawny 0-24 mm;

    - Szczypce uniwersalne LP-7;

    - Łóżka stalowa do opon (bezdętkowych oraz drutowych powlekanych);

    - Klucz płaski 15 mm do przykręcania pedałów

Wariant rozszerzony posiada elementy zgodne z wariantem podstawowym oraz dodatkowo:

- Wiatę z miejscami siedzącymi dla 12 osób

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 8,3 x 4,0 m, podest: 1,0 x 8,3 m, miejsce pod śmietnik 2,5 x 4,0 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno impregnowane – sosna europejska, kolor RAL 7016.

  - Konstrukcja nośna budynku na poziomie parteru stanowi układ murowanych ścian nośnych o grubości ok. 18 cm z trzpieniami żelbetowymi, wieńcami oraz belkami żelbetowymi. Bezpośrednie posadowienie budynku na płycie fundamentowej.

- Budynek z zapleczem kuchennym

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 8,0 x 4,0 m, podest: 2,0 x 4,0 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno impregnowane – sosna europejska, kolor RAL 7016.

  - Konstrukcja nośna budynku na poziomie parteru stanowi układ murowanych ścian nośnych o grubości ok. 18 cm z trzpieniami żelbetowymi, wieńcami oraz belkami żelbetowymi. Bezpośrednie posadowienie budynku na płycie fundamentowej.

  - Wyposażenie:

    - Pomieszczenie kuchenne: stół dla 6 osób, piernik, płyta indukcyjna, okap, zmywarka, lodówka, zlew, komplet mebli kuchennych, zamykane szafki na żywność.

- Budynek z sanitariatami (prysznice, toalety)

  - Specyfikacje: Wymiary ok. 8,0 x 4,0 m, podest: 2,0 x 4,0 m, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, drewno europejskie iglaste impregnowane, kolor RAL 7016.

  - Konstrukcja nośna budynku na poziomie parteru stanowi układ murowanych ścian nośnych o grubości ok. 18 cm z trzpieniami żelbetowymi, wieńcami oraz belkami żelbetowymi. Bezpośrednie posadowienie budynku na płycie fundamentowej.

  - Wyposażenie:

    - WC dla niepełnosprawnych, wyposażenie: brodzik bezprogowy, prysznic, poręcz prysznicowa, siedzisko prysznicowe rozkładane, miska ustępowa, poręcze przy misce ustępowej, podajnik na papier toaletowy, umywalka, poręcz umywalkowa, lustro uchylne, podajnik ręczników papierowych, podajnik mydła, wieszaki, kosz na odpady)

    - WC dla kobiet, wyposażenie: brodzik bezprogowy, prysznic, miska ustępowa, podajnik na papier toaletowy, umywalka, lustro, podajnik ręczników papierowych, podajnik mydła, wieszaki, ścianki działowe pomiędzy sanitariatami z płyt hpl, kosz na odpady

    - WC dla mężczyzn, wyposażenie: brodzik bezprogowy, prysznic, miska ustępowa, podajnik na papier toaletowy, umywalka, lustro, podajnik ręczników papierowych, podajnik mydła, wieszaki, ścianki działowe pomiędzy sanitariatami z płyt hpl, kosz na odpady

Dodatkowo wprowadzono elementy zasilane energią elektryczne w przypadku możliwości oraz uwarunkowań środowiskowych, takie jak:

- Stacja Wody Pitnej

  - trzy źródła z możliwością napełnienia bidonów i butelek, stały dostępu do wody pitnej, mrozoodporność, konstrukcja ze stali nierdzewnej o grubości min. 2 mm, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Podstawa do montażu powinna posiadać możliwość stałego umocowania do podłoża. Dystrybutor uruchamiany za pomocą przycisku. Samozamykający przycisk wymagający siły nacisku nie większej niż 2 kg uruchamia zamontowany wewnątrz urządzenia zawór z nastawianym regulatorem strumienia wody. Stabilny strumień wody w zakresie ciśnienia ok. 1,4- 7,2 bar

- Stacja ładowania rowerów elektrycznych

  - Zasilane energią elektryczną z sieci:

    - Specyfikacje: Wymiary słupka ok. 0,4 x 0,4 m x 0,8 m, 4 punkty do ładowania 230V, wodoszczelne, z klapką PCE wraz ze stojakami, materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 7016., gniazdka ładowania: klasa wodoszczelności IP-44, moc ładowania min. 3,6 KW, uziemiony przewód 2,5 m, zasilanie jednofazowe.

  - Zasilane baterią solarną:

    - Specyfikacje: Wymiary ok. 8,0 x 4,0 m, podest: 2,0 x 4,0 m, moc paneli: 340 W, napięcie ładowania 40-58V DC/230V AC, pojemność baterii 80 Ah. Materiał: stal ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL 7016. Wyposażona w 4 punkty do ładowania.

- Miejsce do ładowania urządzeń elektrycznych

  - Specyfikacja: napięcie 230V, wodoszczelne z klapką PCE

  - Miejsca do ładowania urządzeń elektrycznych powinny być zlokalizowane pod wiatą lub przy ławce.

- Oświetlenie

  - Zasilane baterią solarną, o wysokości 6 m składa się z panelu fotowoltaicznego, źródło światła LED, kontroler, akumulator. Trzon (stal ocynkowana RAL 7016), stelaż pod panel fotowoltaiczny, wysięgnik fi 60/1000mm/15 st., fundament betonowy, panel PV 335W monokrystaliczny, akumulator 1x150Ah, Obudowy szczelne do akumulatora, oprawa LED 40 W (montaż 5,8 m), bezpiecznik.

Solarna lampa LED powinna działać bez zasilania sieciowego. Całkowicie opiera się na energii słonecznej, co jest ograniczone, bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

- Monitoring

  - Zasilany baterią solarną: kamery monitorujące zlokalizowane na słupach oświetleniowych lub na elewacjach budynków, powinny poosiadać akumulator.

  - Zasilany energią elektryczną z sieci: kamery monitorujące zlokalizowane na słupach oświetleniowych lub na elewacjach budynków.

#### Nawierzchnie

## Nawierzchnia typu Hanse Grand (MOR)

- nawierzchnia mineralna z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/8 C90/3 – 3cm,

- nawierzchnia mineralna z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/16 C90/3 – 5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 4/31,5 C90/3 – 12cm,

- warstwa odsączająca z mieszanki niezwiązanej o współczynniku przepuszczalności k≥8m/dobę – 15cm,

- geowłóknina separacyjno-filtracyjna – 0,2cm,

- grunt rodzimy,

## Nawierzchnia piaskowa w zakresie placów zabaw (MOR)

- nawierzchnia z piasku zagęszczonego frakcji 0,2 - 2mm – 25cm,

- geowłóknina separacyjno-wzmacniająca o gramaturze >105 g/m2 – 0,2cm,

- grunt rodzimy.

## Nawierzchnia utwardzona pod stojak dla rowerów oraz wiaty i budynki

- Kostka betonowa gr. 6 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 9 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechaniczna 0/31,5 gr.15 cm

- Podbudowa pomocniczej – stabilizacja podłoża cementem Rm= 5 MPa (mieszanka z dowozu) gr. 10 cm

#### Odwodnienie

Na terenach zaprojektowano spadek 2% dla nawierzchni przepuszczalnych oraz 3% dla nawierzchni nieprzepuszczalnych.

#### Opis zgodności MOR z dokumentami planistycznymi;

Projektowane miejsca obsługi rowerzystów są zgodne z obowiązującymi dokumentami planistycznymi, w tym m. in. ze studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie przedstawiono w koncepcji programowo - przestrzennej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

#### Wymagania materiałowe

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów budowlanych zgodnych z polskimi normami, prawem budowlanym oraz posiadających niezbędne atesty i certyfikaty.

# CZĘŚĆ informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Realizacja niniejszej inwestycji jest zgodna z zapisami studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe zapisy dotyczące niniejszej inwestycji przedstawiono w Tomie I KPP.

### Gminne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

#### Powiat Buski

- Gmina Pacanów – SUiKZP przyjęte uchwałą nr 177/01 z dnia 05.10.2001 r.

#### Powiat Staszowski

- Gmina Połaniec – SUiKZP przyjęte uchwałą nr XXXI/199/2016 z dnia 27.10.2016 r.

- Gmina Osiek – SUiKZP przyjęte uchwałą nr XVI/108/20 z dnia 28.01.2020 r.

- Gmina Łubnice – SUiKZP przyjęte uchwałą nr XL/134/13 z dnia 30.12.2013 r.

#### Powiat Sandomierski

- Gmina Łoniów – SUiKZP przyjęte uchwałą.

- Gmina Koprzywnica – SUiKZP przyjęte uchwałą nr XXXVII/181/02 z dnia 04.10.2002 r, II zmiana - przyjęta uchwałą nr XL/201/2013 z dnia 20.11.2013 r.

- Gmina Samborzec – SUiKZP przyjęte uchwałą nr IV/18/02 z dnia 30.12.2002 r, 
I zmiana - przyjęta uchwałą nr XXIV/94/09 z dnia 30.06.2008 r.

- Gmina Sandomierz – zmiana 5 SUiKZP przyjęta uchwałą nr XXI/256/2020 z dnia 27.05.2020 r.

- Gmina Dwikozy – SUiKZP przyjęte uchwałą nr XXXVII/209/2018 z dnia 30.04.2018 r.

- Gmina Zawichost – zmiana 1 SUiKZP przyjęta uchwałą nr LXX/409/24 z dnia 30.01.2024 r.

### Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

#### Powiat Buski

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie inwestycji.

#### Powiat Staszowski

- Uchwała nr IV/12/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 18 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca – część II obejmująca zachodnią część miasta

#### Powiat Sandomierski

- Uchwała nr X/67/2015 RM Sandomierza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Polnej, Partyzantów i Salve Regina w Sandomierzu.

- Uchwała nr XXVII/288/2013 r. RM Sandomierza z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla "SALVE REGINA" wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierza.

- Uchwała nr XXXVIII/461/2017 RM Sandomierza z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla "KAMIEŃ PLEBAŃSKI" w Sandomierzu i terenów przyległych.

- Uchwała Nr XL/202/2013 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica gm. Koprzywnica.

- Uchwała XXXVIII/461/2017 z dnia 2017-02-22Publikacja: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 1158 z dnia 31 marca 2017 r. Data wejścia w życie: 2017-04-14 w sprawie MPZP osiedla "KAMIEŃ PLEBAŃSKI" w Sandomierzu i terenów przyległych.

## Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem pod budowę niniejszej inwestycji.               W zależności od wybranego wariantu realizacji inwestycji, budowa trasy rowerowej zrealizowana zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego lub na działkach pozyskanych pod pas drogowy                w ramach wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W zakresie realizacji miejsc obsługi rowerzystów, inwestycja zostanie zrealizowana na działkach należących do samorządów terytorialnych.

## Przepisy prawne i normy związanej z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie  zabudowane  materiały  budowlane  muszą  posiadać  wymagane  aprobaty techniczne,  a  urządzenia  podlegające  uzgodnieniom  i  odbiorom  z  tytułu  obowiązujących przepisów, instrukcji lub procedur muszą być dopuszczone przez odpowiednie instytucje do użytkowania.

#### Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy,  które  spełniać mają  materiały,  wyposażenie,  sprzęt,  inne  dostarczone  towary  oraz  wykonane  i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, jeżeli w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W  przypadku, gdy powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do konkretnego  kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające  zasadniczo  równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich  uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia  przez Inspektora.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi, co najmniej na 14 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub wyższego  poziomu  wykonania  Wykonawca  zastosuje  się  do  norm  powołanych  w dokumentach.

#### Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia budowlanego

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  wszystkich  obowiązujących  norm, normatyw i innych aktów prawnych. Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z których podstawowe wymieniono poniżej. Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej. Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw.

W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów:

  - Dyrektywy Unii Europejskiej

a)  DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.                         w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (2009/147/WE).

b)  Dyrektywa Siedliskowa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (92/43/EWG).

  - Ustawy i Rozporządzenia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz. 1251 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 Nr 63 poz. 322 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321  z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dn. 26 września 1997r. (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.).

  - Obowiązujące Polskie Normy:

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN  13924:2006  Asfalty  i  produkty  asfaltowe.  Wymagania  dla  asfaltów drogowych twardych;

- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego;

- PN-B-06250 Beton zwykły;

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego;

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności;

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw;

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego;

- PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej Bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polipropylen (PP);

- PN-EN  13598-1:2005  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji  deszczowej  i  sanitarnej  - nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE);

- PN-EN  14636-1:2009  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polimerobeton (PRC);

- PN-EN  1401-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne bezciśnieniowe  systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  polichlorku  winylu; (PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji;  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek i systemu.

- PN-B-10736:1999  –  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.

  - Polskie i Europejskie Normy:

- PN-B-01706/Azl:1999 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu;

- PN-EN-752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN-752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie;

- PN-EN-18002:2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego;

- PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe wbudowywane

- PN-IEC  60364-5-51:2000  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  - Dobór                           i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,

- PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe,

- PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze,

- PN-IEC  60364-7-706:2000  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  - Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji  -  Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi,

- PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi,

- PN-IEC  60364-4-45;  1999  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,

- PN-IEC  60364-4-46:1999  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,

- PN-IEC  60364-5-45:1999  -  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  – Dobór                           i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-IEC  60364-7-707:1999  -  Instalacje elektryczne  w  obiektach  budowlanych  – Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych,

- PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  prądem przeciążeniowym,

- PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór  i  montaż  wyposażenia  elektrycznego  -  Aparatura  łączeniowa i sterownicza,

- PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,

- PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.

## Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

### Kopia mapy zasadniczej

Kopie map zasadniczych na których został wrysowany przebieg sytuacyjno-wysokościowy zostały przedstawione w Koncepcji Programowo – Przestrzennej, stanowiącej załącznik nr 1 do PFU. Dodatkowo w załączniku nr 2 do PFU przedstawiono kopie map zasadniczych w wersji elektronicznej.

### Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności podłoża i jego przydatności do wykonania trasy rowerowej zostały przedstawione w Koncepcji Programowo – Przestrzennej, stanowiącej załącznik nr 1 do PFU.

### Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Trasa rowerowa

Zgodnie z otrzymaną opinią od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekty zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne znajdują się w granicy inwestycji oraz bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji – drogi dla rowerów Blue Valley oraz Miejsca Obsługi Rowerzystów.

Planowana inwestycja przebiega częściowo przez wpisany do rejestru zabytków: układ urbanistyczny Koprzywnicy i zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy Sandomierza oraz chroniony zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego układ urbanistyczny Połańca. W związku z czym wszelkie prace budowalne, zimne bądź o innym charakterze na terenach wpisanych do rejestru zabytków powinny być uzgodnione ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Sandomierzu i prowadzone po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia.

Miejsce Obsługi Rowerzystów

W związku z lokalizacją stanowiska archeologicznego zlokalizowanego (nieruchomy zabytek archeologiczny) w wojewódzkiej ewidencji określone jako Połaniec stan.10 (AZP 95-69/27) – pozostałości osad kultury łużyckiej i z wczesnego średniowiecza w obrębie działek o numerze 6265/1, 6265/2 oraz 6266/1, obręb Połaniec, powiat staszowski. W otrzymanej decyzji na wniosek w sprawie wydania decyzji określającej zakres i rodzaj niezbędnych wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych w miejscu projektowanego Miejsca Obsługi Rowerzystów w Połańcu określono, iż należy przeprowadzić niezbędne badania archeologiczne oraz prowadzić prace pod nadzorem archeologicznym.

### Inwentaryzacja zieleni

Zieleń znajdująca się na terenie opracowania jest różnicowana względem odcinków. Wzdłuż odcinków przy wałach przeciwpowodziowych przeważającym gatunkiem roślin są wierzby, topole. Zieleń urządzona towarzyszy trasie w niewielkim fragmencie odcinka drugiego, który jest poprowadzony przez miasto Połaniec. Przeprowadzono dokładna inwentaryzację roślinności w fragmentach trasy rowerowej projektowanej z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji.

Dla Miejsc Obsługi Rowerzystów przewidziane jest usunięcie roślinności kolidującej z urządzeniami, jednakże tylko w niewielkim stopniu, lokalizacja zagospodarowanie zostało dopasowane do istniejącego terenu.

### Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Uwarunkowania środowiskowe zostały przedstawione Analizie środowiskowej stanowiącej TOM IV – Dokumentacji Uwarunkowań Środowiskowych w Koncepcji  Programowo – Przestrzennej, która stanowi załącznik nr 1 do PFU.

### Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów.

### Warunki techniczne i realizacyjne

Warunki  techniczne  i  realizacyjne  zostały  przedstawione  w  Koncepcji  Programowej  stanowiącej załącznik nr 1 do PFU.

# Załączniki

- Koncepcja Programowo – Przestrzenna:

- Tom I – Trasa rowerowa i Miejsca Obsługi Rowerzystów,

- Tom II – Miejsca Obsługi Kamperów,

- Tom III – Miejsca Przyjazne Kajakarzom,

- Tom IV – Dokumentacja Uwarunkowań Środowiskowych,

- Tom V – Dokumentacja Geologiczna,

- Dokumentacja kosztorysowa, składająca się z kosztorysów Inwestorskich.

- Kopie map zasadniczych.

- Dane z rejestru gruntów

- Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

- Inwentaryzacja zieleni

- Dokumentacja fotograficzna

- Opinie:

  - Archeologiczne

  - Organu wojskowego

  - Środowiskowe

  - Jednostek administracyjnych

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz usunięcia kolizji